CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE

| Ngày ... tháng … năm 2020 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE (Ký tên, đóng dấu) | Ngày ... tháng ... năm 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

MỤC LỤC

Trang

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	5

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019	9

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019	9

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019	16

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019	17

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020	18

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất	19

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	19

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	24

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích	37

3.5. Diện tích đất cần thu hồi	39

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng	39

3.7. Danh mục các dự án trong năm kế hoạch 2020	40

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất	41

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	44

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	44

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất	45

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	47

HỆ THỐNG BIỂU	49

PHỤ LỤC	62

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Trang

Bảng 1. Các công trình đã thực hiện năm 2019	10

Bảng 2. Các công trình đang thực hiện năm 2019	10

Bảng 3. Các công trình chưa triển khai thực hiện năm 2019	11

Bảng 4. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019	12

Bảng 5. So sánh kết quả thực hiện các năm 2016,2017,2018 và 2019 so với năm 2015	17

Bảng 6. Các công trình chuyển tiếp sang năm 2020	19

Bảng 7. Các công trình đã quá 03 năm chưa hoàn thành, chuyển tiếp sang năm 2020	22

Bảng 8. Các công trình không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020	23

Bảng 9. Các công trình đăng ký mới năm 2020	23

Bảng 10. Tổng hợp chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2020	24

Bảng 11. Tổng hợp biến động sử dụng đất năm 2020 so với năm 2019	25

Bảng 12. Các công trình sản xuất phi nông nghiệp thực hiện năm 2020	30

Bảng 13. Các công trình giáo dục, đào tạo thực hiện năm 2020	31

Bảng 14. Các công trình thủy lợi thực hiện năm 2020	32

Bảng 15. Các công trình trụ sở cơ quan thực hiện năm 2020	35

Bảng 16. Các công sinh hoạt cộng đồng thực hiện năm 2020	36

Bảng 17. So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020	37

Bảng 18. Danh mục các công trình, dự án thực hiện năm 2020	40

Bảng 19. Tính toán và cân đối thu chi từ đất năm 2020	43

# ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật (Khoản 1, Điều 54, Hiến pháp 2013). Luật Đất đai năm 2013 đã quy định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thực hiện Luật đất đai năm 2013 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (gọi tắt là UBND) tỉnh Bến Tre, UBND huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với đơn vị tư vấn là Chi nhánh Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai phía Nam lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, trình UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt, làm cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất hàng năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, góp phần quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị quyết số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2019 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bến Tre.

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 về kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018.

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018.

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019.

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bến Tre về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019.

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bến Tre về việc thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020.

- Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bến Tre về việc thông qua Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020.

- Quyết định số 2961/UBND-KT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam.

- Công văn số 2245/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

3. Mục tiêu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020

- Phân bổ chỉ tiêu các loại đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất.

- Cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, các quy hoạch chuyên ngành có nhu cầu sử dụng đất trong năm và chủ động triển khai việc thu hồi, giao đất các công trình cụ thể.

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của các công trình, dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện, trong đó đặc biệt chú ý đến các công trình được đưa từ năm 2017, 2018, 2019 nhưng chưa thực hiện, đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

4. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019;

- Xác định diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của huyện, các xã, thị trấn trong năm kế hoạch 2020;

- Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi đối với các công trình được quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước theo quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

- Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam;

- Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

5. Phương pháp thực hiện

- Phương pháp thu thập tài liệu và điều tra, khảo sát thực địa: Được dùng để thu thập các tài liệu, liệt kê các số liệu, bản đồ, thông tin về toàn bộ các nội dung của công trình làm cơ sở để điều tra, thu thập bổ sung dữ liệu, đối soát số liệu đã có về hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, tái định cư…, làm cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích: Trên cơ sở các số liệu, tài liệu thu thập được, tiến hành phân loại theo nhóm, thống kê diện tích theo từng loại đất cho từng công trình đã thực hiện, chưa thực hiện hoặc hủy bỏ theo kế hoạch đã được duyệt; tổng hợp, so sánh và phân tích các yếu tố tác động đến việc thực hiện kế hoạch năm 2020. So sánh các chỉ tiêu thực hiện so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các Sở, ngành tỉnh, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban và UBND 17 xã, thị trấn của huyện Mỏ Cày Nam về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện.

- Phương pháp kế thừa: Phân tích các tài liệu đã có trên địa bàn huyện, quy hoạch của các ngành đã và đang được xây dựng có liên quan đến việc sử dụng đất để nhận định quy luật phát triển, biến động đất đai; đồng thời tiếp tục đưa vào kế hoạch những công trình chưa được thực hiện nhưng phù hợp với kinh tế - xã hội của huyện.

- Phương pháp bản đồ: Sử dụng phần mềm bản đồ MicroStation để xây dựng bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

6. Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất của huyện Mỏ Cày Nam

Hồ sơ sản phẩm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (bản giấy và bản số), gồm có:

- Về báo cáo: Báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu 5.7/BC-KH quy định tại Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Về bản đồ: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tỷ lệ 1/25.000;

- Tài liệu kèm theo: Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre về duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam.

# I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý: Huyện Mỏ Cày Nam nằm ở phía nam tỉnh Bến Tre, có tọa độ địa lý vào khoảng 9o 58’ đến 10o 07’78” vĩ độ Bắc và 106o 14’ đến 106o 22’ độ kinh Đông. Ranh giới hành chính huyện được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Mỏ Cày Bắc,

- Phía Đông giáp huyện Giồng Trôm,

- Phía Nam giáp huyện Thạnh Phú và tỉnh Trà Vinh,

- Phía Tây giáp tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long.

Huyện Mỏ Cày Nam có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và thị trấn Mỏ Cày là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của huyện.

Mỏ Cày Nam nằm khoảng giữa Cù Lao Minh, cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 21 km, được bao bọc bởi 02 sông lớn là sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông, đồng thời, trên địa bàn huyện có Quốc lộ 57 và Quốc lộ 60 đi qua, tạo cho Mỏ Cày Nam có mối liên hệ vùng rất lớn, kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh, thuận lợi trong xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, tiêu thụ nông sản.

1.1.2. Địa hình, địa mạo: Địa hình huyện Mỏ Cày Nam thuộc kiểu đồng bằng châu thổ tương đối bằng phẳng có xu hướng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Chênh lệch cao trình giữa vùng thấp nhất với vùng cao nhất vào khoảng 50 - 70 cm. Một số khu vực thấp có hiện tượng ngập úng cục bộ do ảnh hưởng của triều cường trong thời gian ngắn.

1.1.3. Khí hậu: Huyện Mỏ Cày Nam chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu trong năm chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa có gió Tây - Tây Nam, tốc độ gió trung bình 2-3,9 m/s, xảy ra vào tháng 5 đến tháng 9; Mùa khô có gió Bắc - Đông Bắc xảy ra vào tháng 10 đến tháng 4 năm sau, tốc độ gió trung bình 2,4 m/s.

1.1.4. Thuỷ văn: Huyện Mỏ Cày Nam có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, phân bố rộng khắp toàn huyện. Các sông rạch chính có ảnh hưởng đến địa bàn huyện gồm các sông lớn như: Sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Mỏ Cày, sông Thơm, sông Tân Hương… Sông rạch trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông, mỗi ngày có hai lần nước lên và hai lần nước xuống. Hàng tháng có hai kỳ triều cường (3 và 17 âm lịch) và hai kỳ triều kém (10 và 25 âm lịch).

1.1.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi: Mỏ Cày Nam có vị trí thuận lợi, nằm trên trục giao thông kết nối với các tỉnh bằng Quốc lộ 60 và Quốc lộ 57, thuận lợi cho phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ,…thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây dừa và cây ăn trái,..Hệ thống kênh rạch chằng chịt, cung cấp nguồn nước dồi dào cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

b. Khó khăn: Hệ thống kênh rạch chằng chịt vừa là thuận lợi lại là nguồn dẫn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và cuộc sống của người dân. Địa hình của huyện một số nơi khá thấp (khu vực Minh Đức, Cẩm Sơn, Tân Trung,…), nên khi triều cường thường xảy ra nguy cơ vỡ đê bao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

1.3. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội

1.3.1. Thực trạng phát triển kinh tế

a. Sản xuất nông, ngư nghiệp: Sản xuất nông, ngư nghiệp được tập trung thực hiện, phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng gắn với việc tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp thực hiện đạt 1.233.329 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2018, đạt 99,80% so kế hoạch năm.

Lĩnh vực trồng trọt tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, chuyển diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng dừa hoặc lĩnh vực khác phù hợp hơn; diện tích dừa hiện nay 16.968 ha, diện tích cây ăn quả 1.890 ha,…

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục phát huy vai trò ngành kinh tế chủ yếu của huyện, phát triển theo hướng tập trung quy mô trang trại, nâng cao chất lượng, an toàn,…hiện nay, tổng đàn heo đạt 244.000 con, đàn bò 16.183 con, đàn dê, cừu 15.312 con, đàn gia cầm 1,324 triệu con.

Lĩnh vực thủy sản được duy trì ổn định, với tổng diện tích nuôi 1.216 ha, trong đó diện tích nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa 356 ha, nuôi cá 860 ha.

b. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, nâng cao giá trị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 1.923,6 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018.

Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định; các mặt hàng thế mạnh của huyện được duy trì và phát triển như chỉ xơ dừa, than thiêu kết, hạt điều, thức ăn gia súc…Các làng nghề Dệt chiếu Thành Thới B, chỉ xơ dừa An Thạnh tiếp tục phát triển khá, thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.

c Thương mại - Dịch vụ: Giá trị thương mại - dịch vụ thực hiện 3.485 tỷ đồng, tăng 21,57% so với năm 2018.

Các cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Hệ thống chợ trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp.

1.3.2. Thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội

- Giao thông: Hoàn thành đưa vào sử dụng cầu 17/1, cầu Ông Bồng, cầu Rạch Điều, cầu Cống Lớn,…; duy tu nâng cấp mặt đường vào cầu 17/1, nâng cấp mặt đường trước cổng chào xã An Thới, sửa chữa mặt cầu Rạch Sao xã Bình Khánh Đông, các công trình xây dựng nông thôn mới xã Tân Trung, các trường lớp học trên địa bàn huyện. Khởi công xây dựng Trung tâm chính trị, hành chính huyện. Xây dựng mới 16 cầu bê tông cốt thép, tổng chiều dài 223m và 10,4 km đường.

- Năng lượng: Phát triển mới 2,104 km đường dây trung thế, 15,3 km đường dây hạ thế; đến nay, toàn huyện có 21 km đường dây cao thế, 251,025 km đường dây trung thế, 603,335 km đường dây hạ thế, 576 trạm biến áp, 99,99% hộ sử dụng điện (Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%).

- Văn hóa, thể dục – thể thao: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới. Phong trào thể dục, thể thao phát triển rộng rãi, thu hút đông đảo các thành phần tích cực tham gia luyện tập thường xuyên; duy trì tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên được duy trì ở mức 44%, gia đình thể thao 44%.

- Giáo dục và đào tạo: Hệ thống trường, lớp và cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho công tác dạy và học, gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; công nhận mới 04 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, có 35/58 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 05/17 trường Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học 14/22 trường, TH-THCS 01/01 trường, Trung học cơ sở 13/13 trường, Trung học phổ thông 2/5 trường. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên về cả 2 mặt học lực và hạnh kiểm.

- Y tế: Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân; đến nay, có 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm.

- Nước sạch: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt trên 99,58%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 62,8% (kế hoạch 98%).

1.3.3. Công tác quản lý nhà nước về đất đai

- Công tác quản lý đất đai được tập trung thực hiện tốt; kịp thời giải quyết các vụ tranh chấp, kiến nghị về đất đai. Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng quy định. Hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và tổ chức công bố, công khai theo quy định; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

1.3.4. Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2019

a. Kết quả đạt được

Với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục tăng tốc tạo bức phá, UBND huyện cùng các đơn vị, địa phương đã chủ động vào cuộc và tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngay từ đầu năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; qua đó, kết quả thực các đầu việc, các chỉ tiêu đạt ở mức khá.

Các chương trình, dự án, hoạt động sản xuất nông nghiệp được các ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được các ngành các cấp và nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia. Hoạt động sản xuất công nghiệp – TTCN, thương mại – dịch vụ có những chuyển biến tích cực và tiếp tục phát triển. Các hoạt động văn hóa – xã hội được duy trì và nâng cao chất lượng. Công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hoàn thành theo quy định. Trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kéo giảm.

b. Khó khăn, hạn chế

- Chuyển dịch cây trồng, vật nuôi tuy diễn ra tích cực và đúng hướng nhưng chưa bền vững; tiềm năng khai thác hiệu quả chưa cao, chưa phát huy thế mạnh của từng địa phương, nhiều diện tích mương, vườn chưa được khai thác triệt để và có hiệu quả; quy mô sản xuất, chăn nuôi còn nhỏ lẻ, phân tán chưa tập trung nên chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và chất lượng cao đủ điều kiện để liên kết với doanh nghiệp.

- Công tác chuyển giao Khoa học kỹ thuật có tập trung thực hiện nhưng chưa theo kịp được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Vốn đầu tư xây dựng đô thị còn hạn chế; tiến độ xây dựng đô thị loại IV thị trấn Mỏ Cày còn chậm.

- Quy mô sản xuất ở dạng nhỏ và vừa; sản phẩm còn ở dạng thô nên giá trị sản xuất không cao.

c. Nguyên nhân

- Giá cả thị trường luôn biến động, nhiều loại vật tư tăng giá nên ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển sản xuất; chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chưa tích cực làm ăn hợp tác.

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chưa sâu sát cụ thể, việc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết để tập trung chỉ đạo thực hiện ở một số địa phương chưa hiệu quả, nhất là việc chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, phát triển kinh tế tập thể còn chậm.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn còn ngại khó và thiếu nhân sự thực hiện, một số quy định pháp luật chưa đầy đủ để giải quyết một số tình huống thực tế.

# II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

## 2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019

2.1.1. Theo danh mục công trình, dự án

Tổng số lượng công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 là 37 công trình, trong đó:

- Số công trình được phê duyệt theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 là 33 công trình, trong đó:

+ Số công trình phải thu hồi đất được HĐND tỉnh Bến Tre thông qua theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 là 14 công trình (gồm 09 công trình cấp tỉnh và 05 công trình cấp huyện).

+ Số công trình không có thu hồi đất: 19 công trình, chủ yếu là cấp huyện.

- Số công trình bổ sung theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/7/2019 và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 là 04 công trình.

* Kết quả thực hiện đến 31/12/2019 như sau:

- Số công trình đã hoàn thành (có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất): 08/37 công trình, chiếm tỷ lệ 21,62% tổng số công trình đăng ký thực hiện, chủ yếu là các công trình không thu hồi đất.

Bảng 1. Các công trình đã thực hiện năm 2019

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở rộng bãi rác huyện | 0,8 | An Thạnh |
| 2 | Nhà văn hóa ấp An Hòa | 0,05 | Phước Hiệp |
| 3 | Nhà văn hóa ấp Thới Đức | 0,03 | Thành Thới A |
| 4 | Giao đất khu Tái định cư xã An Thạnh | 0,62 | An Thạnh |
| 5 | Đầu tư nâng cấp và mở rộng rộng hệ thống cấp nước Mỏ Cày | 0,32 | Tân Hội |
| 6 | Cơ sở tôn giáo của Nhà thờ Mỏ Cày | 0,05 | Thị trấn |
| 7 | Cơ sở tôn giáo của Nhà thờ Thành Thới | 0,36 | Thành Thới A |
| 8 | Cơ sở tôn giáo của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) - Chi hội Mỏ Cày | 0,01 | Thị trấn |

- Còn lại 29/37 công trình chưa hoàn thành, trong đó:

+ Số công trình đang triển khai thực hiện: 23/29 công trình, chiếm tỷ lệ 79,31%.

Bảng 2. Các công trình đang thực hiện năm 2019

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long | 1,24 | Tân Hội |
| 2 | Dự án Đầu tư XD Hệ thống kiểm soát mặn (Cống Sa Kê) | 1,5 | Tân Hội |
| 3 | Cụm Công nghiệp Thành Thới B | 20 | Thành Thới B |
| 4 | Khu Tái định cư Cụm Công nghiệp Thành Thới B | 2,6 | Thành Thới B |
| 5 | Dự án “Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. | 0,1 | Thị trấn Mỏ Cày |
| 6 | Xây mới Trường THCS Tân Hội | 0,6 | Tân Hội |
| 7 | Trung tâm hành chính, chính trị huyện MCN | 2,9 | Thị trấn Mỏ Cày |
| 8 | Trường Mẫu giáo Minh Đức | 0,37 | Minh Đức |
| 9 | Công trình xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc tại khu di tích chùa Tuyên Linh | 2 | Minh Đức |
| 10 | Dự án Kè chống sạc lở bờ sông Mỏ Cày | 0,6 | Thị trấn Mỏ Cày |
| 11 | Trường Tiểu học 2 thị trấn | 0,85 | Thị trấn Mỏ Cày |
| 12 | Nâng cấp đường dây 110 kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày | 0,05 | Tân Hội |
| 13 | Đình Hội Yên | 0,16 | Thị trấn Mỏ Cày |
| 14 | Trường mẫu giáo Đa Phước Hội | 0,3 | Đa Phước Hội |
| 15 | Trụ sở Chi cục Thống kê | 0,1 | Đa Phước Hội |
| 16 | Xây mới trường Mẫu giáo Phước Hiệp | 0,35 | Phước Hiệp |
| 17 | Cho thuê đất làm thương mại, dịch vụ | 0,47 | Tân Hội |
| 18 | Nhà văn hóa ấp Thới Khương | 0,03 | Thành Thới A |
| 19 | Trường mẫu giáo ấp Thới Hòa | 0,08 | Thành Thới A |
| 20 | Nhà văn hóa ấp Hiệp Phước (giao đất) | 0,01 | Phước Hiệp |
| 21 | Giao đất cho UBND xã | 0,14 | Định Thủy |
| 22 | Công ty cấp nước Mỏ Cày thuê đất (Rạch Đồn) | 0,62 | Thành Thới B |
| 23 | Xây mới trường Tiểu học Hương Mỹ 2 | 0,6 | Hương Mỹ |

+ Số công trình chưa triển khai thực hiện: 06 công trình, chiếm tỷ lệ 21,43%. Trong đó, công trình phải thu hồi đất là 04 công trình (toàn bộ là cấp tỉnh), còn lại 02 công trình không phải thu hồi đất.

Bảng 3. Các công trình chưa triển khai thực hiện năm 2019

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống Cái Quao | 0,84 | Bình Khánh Đông |
| 2 | Cống Vàm Thom | 1,60 | Thành Thới B |
| 3 | Cống Vàm Nước Trong | 1,00 | Định Thủy |
| 4 | Cống Giồng Võ | 0,10 | An Thới |
| 5 | Trụ sở Chi cục Thi hành án huyện | 0,17 | Thị trấn Mỏ Cày |
| 6 | Xây mới trụ sở Hội đông y xã | 0,02 | Phước Hiệp |

* Kết quả chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân

Năm 2019, diện tích đăng ký chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân toàn huyện là 84 ha. Kết quả chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2019 toàn huyện là 5,54 ha, chiếm tỷ lệ 6,6%. Nguyên nhân là do số lượng đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất còn thấp.

2.1.2. Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng năm 2019

Đánh giá chỉ tiêu thực hiện được xác định trên cơ sở so sánh diện tích các chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỏ Cày Nam.

Số liệu hiện trạng năm 2019 là số liệu ước tính được tổng hợp từ số liệu thống kê đất đai năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2018), cập nhật chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân và các công trình, dự án đã thực hiện năm 2019.

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 như sau:

Bảng 4. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng 2018 | Diện tích được duyệt theo QĐ số 215/QĐ-UBND | Hiện trạng 2019 | Biến động theo KH được duyệt | Biến động theo thực hiện | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)= (5) – (4) | (8) = (6) – (5) | (9) = (8)/ (7) *100% |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 23.095,25 | 23.095,25 | 23.095,25 |  |  |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 17.724,03 | 17.625,19 | 17.719,12 | -98,84 | -4,91 | 4,97 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 37,82 | 10,00 | 36,47 | -27,82 | -1,35 | 4,85 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 278,94 | 272,41 | 278,39 | -6,53 | -0,55 | 8,42 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17.247,37 | 17.183,23 | 17.244,37 | -64,14 | -3,00 | 4,68 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 145,80 | 145,45 | 145,79 | -0,36 | -0,01 | 2,82 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.371,22 | 5.470,06 | 5.376,13 | 98,84 | 4,91 | 4,97 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 14,49 | 38,62 | 14,53 | 24,13 | 0,04 | 0,17 |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 20,16 | 40,26 | 20,07 | 20,10 | -0,09 | -0,45 |
| 2.6 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 894,17 | 897,71 | 894,50 | 3,54 | 0,33 | 9,31 |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 7,71 | 7,69 | 7,71 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | DGD | 42,03 | 44,20 | 42,03 | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất cơ sở thể dục- thể thao | DTT | 6,67 | 3,65 | 6,67 | -3,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,15 | 2,03 | 2,95 | -0,12 | 0,80 | -666,67 |
| 2.9 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 889,14 | 915,59 | 892,29 | 26,45 | 3,15 | 11,91 |
| 2.10 | Đất ở tại đô thị | ODT | 59,38 | 63,44 | 59,61 | 4,06 | 0,23 | 5,67 |
| 2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,10 | 12,44 | 12,10 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,22 | 15,70 | 15,64 | 0,48 | 0,42 | 87,50 |
| 2.14 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 122,80 | 122,39 | 122,80 | -0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,21 | 4,05 | 3,29 | 0,84 | 0,08 | 9,52 |
| 2.16 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,36 | 9,46 | 9,31 | 0,10 | -0,05 | -50,00 |
| 2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.325,03 | 3.324,34 | 3.325,03 | -0,69 | 0,00 | 0,00 |

2.1.1. Đất nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 17.625,19 ha, giảm 98,84 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chỉ giảm 4,91 ha, tỷ lệ 4,97%. Kết quả thực hiện các loại đất như sau:

- Đất trồng lúa: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 10,00 ha, giảm 27,82 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 giảm 1,35 ha, tỷ lệ thực hiện là 4,85%. Nguyên nhân là do các công trình, dự án lấy vào đất trồng lúa chưa thực hiện.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 272,41 ha, giảm 6,53 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 giảm 0,55 ha, tỷ lệ thực hiện là 8,42%. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án lấy vào đất trồng cây hàng năm khác chưa thực hiện (như Khu Tái định cư Cụm Công nghiệp Thành Thới B, Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ Phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long…).

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 17.183,23 ha, giảm 64,14 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên kết quả thực hiện năm 2019 giảm 3,00 ha, tỷ lệ thực hiện 4,68%. Nguyên nhân là do nhiều công trình, dự án lấy vào đất trồng cây lâu năm chưa thực hiện (như Cống Vàm Thom, Cụm Công nghiệp Thành Thới B, Khu Tái định cư Cụm Công nghiệp Thành Thới B...).

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 145,45 ha, giảm 0,36 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên kết quả thực hiện năm 2019 giảm 0,01 ha, tỷ lệ thực hiện 2,82%. Nguyên nhân là do chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản chưa thực hiện theo kế hoạch và cập nhật biến động thống kê năm 2018.

#### 2.1.2. Đất phi nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 5.470,06 ha, tăng 98,84 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chỉ tăng 4,91 ha, tỷ lệ 4,97%. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc nhóm đất phi nông nghiệp như sau:

- Đất thương mại, dịch vụ: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 38,62 ha, tăng 24,13 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 chỉ tăng 0,04 ha, tỷ lệ thực hiện là 0,17%. Nguyên nhân là do chuyển mục đích, cho thuê, bán đấu giá đất thương mại dịch vụ chỉ thực hiện được 0,13% so với kế hoạch.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 40,26 ha, tăng 20,10 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 giảm 0,09 ha, không đạt so với kế hoạch. Nguyên nhân là do công trình theo kế hoạch chưa thực hiện (dự án cấp nước sạch khu vực Cù Lao Minh ở thị trấn), đăng ký chuyển mục đích và cho thuê bán đấu giá đất thương mại dịch vụ chỉ thực hiện được 1,22% so với kế hoạch.

- Đất cụm công nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 20,00 ha, tăng 20 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 không thay đổi. Nguyên nhân là do công trình Cụm Công nghiệp Thành Thới B chưa hoàn thành xong công tác thu hồi đất.

- Đất phát triển hạ tầng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 897,71 ha, tăng 3,54 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 đạt 894,50 ha, tăng 0,33 ha, tỷ lệ thực hiện là 9,31%. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt như sau:

+ Đất cơ sở văn hóa: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 1,15 ha, tăng 0,02 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 không thay đổi. Nguyên nhân là do cập nhật biến động thống kê năm 2018.

+ Đất cơ sở y tế: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 7,69 ha, giảm 0,02 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 không thay đổi. Nguyên nhân là do số liệu thống kê đất đai năm 2018 chưa cập nhật 0,02 ha đất cơ sở y tế đã cho Công ty dược phẩm Bến Tre thuê đất (chuyển sang đất thương mại, dịch vụ).

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 44,20 ha, tăng 2,17 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 không thay đổi. Nguyên nhân là do có 01/08 công trình đất cơ sở giáo dục – đào tạo chưa thực hiện theo kế hoạch (xây mới trường Tiểu học Hương Mỹ 2).

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 3,65 ha, giảm 3,02 ha so với hiện trạng 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 không thay đổi. Nguyên nhân là do thống kê đất đai năm 2018 chưa chuyển 0,06 ha đất thể thao chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng (Nhà văn hóa xã An Thới và nhà văn hóa xã Cẩm Sơn), đồng thời chưa hoàn thành việc bán đấu giá khu đất sân vận động huyện tại thị trấn Mỏ Cày theo kế hoạch đăng ký.

+ Đất thủy lợi: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 392,52 ha, tăng 4,87 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 tăng 0,33 ha, tỷ lệ thực hiện là 6,78%. Nguyên nhân là do ...

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 2,03 ha, giảm 0,12 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 là 2,95 ha, tăng 0,8 ha, không đạt so với kế hoạch. Nguyên nhân chưa hoàn thành thủ tục cho thuê khu đất bãi rác tại xã Hương Mỹ (làm cơ sở sản xuất kinh doanh) đồng thời, dự án Mở rộng bãi rác huyện tại xã An Thạnh chưa hoàn thành thủ tục giao đất.

- Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 915,59 ha, tăng 26,45 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 tăng 3,15 ha, tỷ lệ thực hiện là 11,91%. Nguyên nhân là do 01 dự án đất ở (Khu Tái định cư Cụm Công nghiệp Thành Thới B) và các khu đất dự kiến sẽ giao hoặc bán đấu giá chưa hoàn thành và chuyển mục đích sang đất ở nông thôn chỉ thực hiện 9,11% theo kế hoạch.

- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 63,44 ha, tăng 4,06 so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 chỉ tăng 0,23 ha, tỷ lệ thực hiện 5,67%. Nguyên nhân là do các thửa đất dự kiến bán đấu giá, giao đất chưa thực hiện xong và chuyển mục đích sang đất ở đô thị chỉ thực hiện 11,48% theo kế hoạch.

- Đất cơ sở tôn giáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 15,70 ha, tăng 0,48 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 tăng 0,42 ha, tỷ lệ thực hiện là 87,50%. Nguyên nhân là do cập nhật biến động thống kê năm 2018.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 4,05 ha, tăng 0,84 so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 tăng 0,08 ha, tỷ lệ thực hiện là 9,52%. Nguyên nhân là do chưa hoàn thành thủ tục giao đất cho Nhà văn hóa ấp Thới Khương (xã Thành Thới A) và Nhà văn hóa ấp Hiệp Phước (xã Phước Hiệp).

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 9,46 ha, tăng 0,10 ha so với hiện trạng năm 2018. Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2019 giảm 0,05 ha, không đạt so với kế hoạch. Nguyên nhân là do chưa hoàn thành thủ tục giao đất cho Đình Hội Yên tại thị trấn Mỏ Cày.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 3.324,34 ha, giảm 0,69 ha so với hiện trạng năm 2019. Tuy nhiên, kết quả thực hiện không thay đổi. Nguyên nhân là do chưa hoàn thành việc cho thuê đất mặt nước khu Rạch Đồn. Tỷ lệ diện tích thực hiện năm 2019 so với chỉ tiêu được duyệt là 100,02%.

- Đất quốc phòng, đất an ninh, đất cơ sở dịch vụ xã hội, đất công trình bưu chính viễn thông, đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích hiện trạng năm 2019 không có sự biến động so với kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Tỷ lệ diện tích thực hiện năm 2019 so với chỉ tiêu được duyệt 100%.

(Chi tiết công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2019 tại Phụ lục 01)

## 2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019

2.2.1. Các mặt tích cực

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã cụ thể hóa các công trình, dự án thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua, đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; góp phần làm cho công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, ổn định; nâng cao hiệu quả sử dụng đất của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 còn là cơ sở để UBND huyện Mỏ Cày Nam rà soát và thực hiện bán đấu giá các thửa đất công nhằm tăng nguồn thu từ đất, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

- Kế hoạch sử dụng đất góp phần nâng cao ý thức về quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đối với cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, cũng như nâng cao ý thức sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện.

2.2.2. Các mặt tồn tại

- Nhiều chỉ tiêu có kết quả thực hiện thấp hơn so với kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt.

- Còn một số công trình đăng ký nhưng chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt (6/37 công trình).

- Kết quả chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân còn thấp so với chỉ tiêu được duyệt.

## 2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số công trình còn gặp nhiều khó khăn, thường kéo dài hơn 01 năm, dẫn đến việc chậm triển khai các công trình theo kế hoạch được duyệt.

- Việc giải ngân nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án có nguồn vốn vay nước ngoài hoặc ngân sách trung ương.

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân chủ yếu là dự báo, nên thường cao hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của các hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, do tiền sử dụng đất khá cao, nên người dân không thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển mục đích theo quy định.

- Một số công trình sinh hoạt cộng đồng (trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp, nhà văn hóa xã) đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng có nguồn gốc là đất công, do UBND xã quản lý nên không làm thủ tục đăng ký, dẫn đến thời gian thực hiện bị kéo dài.

* So sánh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất các năm 2016, 2017, 2018 và 2019 so với hiện trạng năm 2015

Bảng 5. So sánh kết quả thực hiện các năm 2016,2017,2018 và 2019 so với năm 2015

Đơn vị tính: ha

| TT | Chỉ tiêu sử dung đất | Diện tích hiện trạng năm 2015 | Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất các năm | So sánh kết quả thực hiện các năm so với hiện trạng năm 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(4)-(3) | (9)=(5)-(3) | (10)=(6)-(3) | (11)=(7)-(3) |
| 1 | Đất nông nghiệp | 17.700,25 | 17.713,92 | 17.685,68 | 17.625,19 | 17.719,12 | 13,67 | -14,57 | -75,06 | 18,87 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 38,00 | 34,60 | 37,70 | 37,21 | 36,47 | -3,40 | -0,30 | -0,79 | -1,53 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 38,00 | 15,16 | 14,78 | 14,29 | 13,55 | -22,84 | -23,22 | -23,71 | -24,45 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 279,46 | 276,21 | 278,51 | 278,75 | 278,39 | -3,25 | -0,95 | -0,71 | -1,07 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 17.249,20 | 17.269,65 | 17.236,10 | 17.247,71 | 17.244,37 | 20,45 | -13,10 | -1,50 | -4,83 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 119,53 | 119,53 | 119,53 | 145,80 | 145,79 |  |  | 26,27 | 26,26 |
| 1.8 | Đất làm muối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | 14,06 | 13,93 | 13,84 | 14,10 | 14,10 | -0,13 | -0,22 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 5.350,67 | 5.355,06 | 5.383,30 | 5.371,68 | 5.376,13 | 4,39 | 32,63 | 21,01 | 25,46 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 14,46 | 14,48 | 14,33 | 15,11 | 14,53 | 0,02 | -0,13 | 0,65 | 0,07 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 20,08 | 20,00 | 20,40 | 20,16 | 20,07 | -0,08 | 0,32 | 0,08 | -0,01 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 876,20 | 880,39 | 908,56 | 893,23 | 894,50 | 4,19 | 32,36 | 17,03 | 18,30 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,95 |  |  |  | 0,80 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | 886,71 | 887,32 | 887,65 | 889,08 | 892,29 | 0,61 | 0,94 | 2,37 | 5,58 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | 58,95 | 59,05 | 59,03 | 59,29 | 59,61 | 0,10 | 0,08 | 0,34 | 0,66 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 12,14 | 11,85 | 11,94 | 12,17 | 12,10 | -0,29 | -0,20 | 0,03 | -0,04 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | 15,18 | 15,17 | 15,25 | 15,36 | 15,64 | -0,01 | 0,07 | 0,18 | 0,46 |
| 2.19 | Đất làm nghĩ trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 122,81 | 122,79 | 122,80 | 122,80 | 122,80 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt công đồng | 3,06 | 3,21 | 3,13 | 3,97 | 3,29 | 0,15 | 0,07 | 0,91 | 0,23 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 9,81 | 9,44 | 9,37 | 9,37 | 9,31 | -0,37 | -0,44 | -0,44 | -0,50 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 3.325,02 | 3.325,02 | 3.324,67 | 3.324,96 | 3.325,03 |  | -0,35 | -0,06 | 0,01 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 26,27 | 26,27 | 26,27 |  |  |  |  | -26,27 | -26,27 |

Kết quả cho thấy các chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm của thành phố phù hợp với quy xu thế với xu thế sử dụng đất của địa phương và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (đất nông nghiệp giảm; đất phi nông nghiệp tăng, nhất là đất đất phát triển hạ tầng, đất ở...).

# III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

## 3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Hàng năm, cấp tỉnh không phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện, nên không có nội dung này.

## 3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

UBND huyện đã rà soát, đánh giá tính cấp thiết, sự phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện đối với 29 công trình, dự án chưa hoàn thành trong năm 2019. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND huyện kiến nghị:

a. Chuyển tiếp sang năm 2020:

a1. Công trình, dự án: 27 công trình, đây là những công trình đang thực hiện hoặc là những công trình có vai trò quan trọng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện và tỉnh nói chung. Trong đó, 12 công trình phải thu hồi đất, được HĐND tỉnh thông qua trong Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020.

Thực hiện điều chỉnh vị trí công trình trường mẫu giáo Phước Hiệp và bổ sung vào danh mục thu hồi đất.

Bảng 6. Các công trình chuyển tiếp sang năm 2020

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm | Thu hồi đất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình cấp tỉnh |  |  |  |
| 1 | Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long | 1,24 | Tân Hội | x |
| 2 | Dự án Đầu tư XD Hệ thống kiểm soát mặn (Cống Sa Kê) | 1,5 | Tân Hội | x |
| 3 | Cụm Công nghiệp Thành Thới B | 20 | Thành Thới B | x |
| 4 | Khu Tái định cư CCN Thành Thới B | 2,6 | Thành Thới B | x |
| 5 | Dự án “Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. | 0,1 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| 6 | Công trình xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc tại khu di tích chùa Tuyên Linh | 0,17 | Minh Đức | x |
| 7 | Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Mỏ Cày | 0,6 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| 8 | Nâng cấp đường dây 110 kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày | 0,05 | Tân Hội | x |
| 9 | Trung tâm hành chính, chính trị huyện MCN | 3,0 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| II | Công trình cấp huyện |  |  |  |
| 1 | Xây mới Trường THCS Tân Hội | 0,6 | Tân Hội | x |
| 2 | Trường Mẫu giáo Minh Đức | 0,37 | Minh Đức |  |
| 3 | Trường Tiểu học 2 thị trấn | 0,85 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| 4 | Đình Hội Yên | 0,13 | Thị trấn Mỏ Cày |  |
| 5 | Trường mẫu giáo Đa Phước Hội | 0,3 | Đa Phước Hội |  |
| 6 | Trụ sở Chi cục Thống kê | 0,1 | Đa Phước Hội |  |
| 7 | Xây mới trường Mẫu giáo Phước Hiệp | 0,35 | Phước Hiệp | x |
| 8 | Cho thuê đất làm thương mại, dịch vụ | 0,47 | Tân Hội |  |
| 9 | Nhà văn hóa ấp Thới Khương | 0,03 | Thành Thới A |  |
| 10 | Trường mẫu giáo ấp Thới Hòa | 0,08 | Thành Thới A |  |
| 11 | Nhà văn hóa ấp Hiệp Phước (giao đất) | 0,01 | Phước Hiệp |  |
| 12 | Giao đất cho UBND xã | 0,14 | Định Thủy |  |
| 13 | Công ty cấp nước Mỏ Cày thuê đất (Rạch Đồn) | 0,62 | Thành Thới B |  |
| 14 | Xây mới trường Tiểu học Hương Mỹ 2 | 0,54 | Hương Mỹ |  |

Theo Khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Trong các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020, trên địa bàn huyện có 10 công trình được đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện từ 03 năm trở lên nhưng chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai (giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất), trong đó có 03 công trình cấp huyện và 07 công trình cấp tỉnh. Sau khi rà soát, UBND huyện Mỏ Cày Nam nhận thấy:

- Đối với 07 dự án cấp tỉnh:

+ Dự án cụm công nghiệp Thành Thới B và dự án khu Tái định cư cụm Công nghiệp Thành Thới B: Đây là hai dự án quan trọng, đang triển khai thực hiện. Khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Thành Thới B, cần thiết phải hoàn thành khu tái định cư cụm Công nghiệp Thành Thới B.

+ Dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Dự án có sự điều chỉnh hướng tuyến, đồng thời đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, trong giai đoạn 2018-2020 sẽ xây dựng một trạm bơm tăng áp tại thị trấn Mỏ Cày (phải thu hồi đất), các tuyến đường ống vận động nhân dân hiến đất.

+ Đối với cống Cái Quao, cống Vàm Nước Trong, cống Vàm Thom và Cống Sake: Đây là những dự án quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn.

Đây là các công trình quan trọng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và các huyện lân cận nói chung, UBND huyện Mỏ Cày Nam đề nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý chuyển tiếp sang năm 2020, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện (Dự án cụm công nghiệp Thành Thới B và dự án khu Tái định cư cụm Công nghiệp Thành Thới B), xác định phạm vi thu hồi đất (cống Cái Quao, cống Vàm Nước Trong, cống Vàm Thom, cống Sake, Dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng), công bố công khai trước khi thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Đối với 03 công trình cấp huyện:

Đây là các công trình không thu hồi đất, có nguồn gốc từ đất công do Nhà nước quản lý hoặc do hiến đất, đã xây dựng xong, đưa vào thực hiện, đang làm thủ tục giao đất (Nhà văn hóa ấp Thới Khương và trường Mẫu giáo Đa Phước Hội). Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất. Đối với công trình trường mẫu giáo Phước Hiệp, hiện nay đã điều chỉnh sang vị trí khác do gặp khó khăn trong vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị ban hành thông báo thu hồi đất năm 2019.

Do vậy, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý cho chuyển tiếp 03 dự án trên sang năm 2020, tạo cơ sở pháp lý để UBND huyện hoàn tất thủ tục, trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, thu hồi đất đối với các công trình trên theo đúng quy định pháp luật.

Bảng 7. Các công trình đã quá 03 năm chưa hoàn thành, chuyển tiếp sang năm 2020

| STT | Tên công trình | Diện tích | Địa điểm | Năm đưa vào KH | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp tỉnh |  |  |  |  |
| 1 | Dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng | 0,1 | Thị trấn Mỏ Cày | 2015 | Chưa triển khai, đã có chủ trương đầu tư, điều chỉnh thiết kế |
| 2 | Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống kiểm soát mặn (Cống Sa Kê) | 1,5 | Tân Hội | 2015 | Chưa triển khai |
| 3 | Cống Cái Quao | 0,84 | Bình Khánh Đông | 2016 | Đã khảo sát, chưa triển khai |
| 4 | Cụm công nghiệp Thành Thới B | 20 | Thành Thới B | 2016 | Đã ban hành thông báo thu hồi đất |
| 5 | Khu Tái định cư cụm Công nghiệp Thành Thới B | 2,6 | Thành Thới B | 2016 | Chưa triển khai |
| 6 | Cống Vàm Nước Trong | 1,00 | Định Thủy | 2017 | Đã khảo sát, chưa triển khai |
| 7 | Cống Vàm Thom | 1,60 | Thành Thới B | 2017 | Đã khảo sát, chưa triển khai |
| II | Cấp huyện |  |  |  |  |
| 1 | Nhà văn hóa ấp Thới Khương | 0,03 | Thành Thới A | 2016 | Đã đưa vào sử dụng. Chưa giao đất |
| 2 | Trường mẫu giáo Đa Phước Hội | 0,30 | Đa Phước Hội | 2017 | Đã đưa vào sử dụng. Chưa giao đất |
| 3 | Trường mẫu giáo Phước Hiệp | 0,35 | Đa Phước Hội | 2017 | Đã điều chỉnh vị trí thực hiện |

- Đối với các công trình chưa xác định phạm vi thu hồi đất (cống Cái Quao, cống Vàm Nước Trong, cống Vàm Thom, cống Sa kê, Dự án “Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng”), UBND huyện kiến nghị như sau: Theo quy định tại khoản 6, Điều 67, Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT ngày 06/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thì chưa đủ điều kiện để đưa vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tuy nhiên, do tỉnh Bến Tre nói chung và huyện Mỏ Cày Nam nói riêng thường xuyên bị ảnh hưởng của hạn mặn hàng năm, nên đây là những công trình có vai trò quan trọng trong việc ngăn mặn, đảm bảo nguồn nước cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân, đồng thời đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018. Do đó, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với chủ đầu tư của 06 công trình trên đẩy nhanh tiến độ, xác định phạm vi thu hồi đất để công bố công khai trước khi thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

a2. Các thửa đất công bán đấu giá hoặc cho thuê

Chuyển tiếp việc đấu giá, cho thuê đất 50 thửa đất công tại các xã, thị trấn và các thửa đất giao đất có thu tiền tại khu dân cư Rạch Bần (xã Thành Thới A) sang năm 2020 để tiếp tục thực hiện. (Chi tiết tại Phụ lục 01)

b. Đề xuất không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020: 02 công trình. Nguyên nhân là do có chủ trương kết thúc dự án, hoặc chỉ mượn đất đình để xây dựng, không giao đất hoặc chưa được bố trí vốn.

Bảng 8. Các công trình không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020

| STT | Hạng mục | Diện tích | Địa điểm | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở Chi cục Thi hành án huyện | 0,17 | Thị trấn Mỏ Cày | Chưa được bố trí vốn |
| 2 | Xây mới trụ sở Hội đông y xã | 0,02 | Phước Hiệp | Chỉ mượn đất đình để xây dựng, không giao đất |

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

a. Số lượng công trình, dự án

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các ngành và các địa phương đăng ký huyện Mỏ Cày Nam có 12 công trình đăng ký mới năm 2020.

Bảng 9. Các công trình đăng ký mới năm 2020

| STT | Tên công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn | 0,32 | Cẩm Sơn |
| 2 | Trường Mẫu giáo Tân Hội | 0,4 | Tân Hội |
| 3 | Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày | 14,93 | Thị trấn Mỏ Cày |
| 4 | Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp (giao đất) | 0,32 | Phước Hiệp |
| 5 | Trường Tiểu học Thành Thới A1 | 0,42 | Thành Thới A |
| 6 | Trường Mẫu giáo ấp Tân Phong (giao đất) | 0,03 | Thành Thới A |
| 7 | Nhà văn hóa ấp Tân Phong (giao đất) | 0,05 | Thành Thới A |
| 8 | Trụ sở ấp Định Hưng (giao đất) | 0,04 | Định Thủy |
| 9 | Giao đất cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý | 0,60 | An Thạnh |
| 10 | Giao đất cho trường TH An Thạnh 1 | 0,56 | An Thạnh |
| 11 | Đình Tân Hương | 0,26 | Minh Đức |
| 12 | Bến Thủy nội địa – Công ty TNHH Việt Star | 0,14 | Thành Thới B |

Ngoài ra, trên cơ sở chủ trương của UBND huyện và đăng ký nhu cầu của các xã, thị trấn, phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp được 53 thửa đất đưa vào để bán đấu giá, cho thuê đất hoặc giao đất trong năm 2020 theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. (Chi tiết tại Phụ lục 02)

b. Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2020

Năm 2020, diện tích chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân được xác định dựa trên cơ sở tổng hợp từ các xã, thị trấn và dự báo theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt vào cuối năm 2019.

Các khu vực chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là khu vực đã bố trí các công trình, dự án. Đối với các khu vực trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác hiện trạng chưa được bố trí quy hoạch thì UBND huyện sẽ cho phép chuyển mục đích sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo nhu cầu của người dân. Nghiêm cấm các trường hợp phân lô bán nền tại những khu vực chưa có quy hoạch khu dân cư.

Tổng diện tích chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2020 là 90,88 ha. Trong đó, đất trồng lúa chuyển là 36,47 ha, đất trồng cây hàng năm khác chuyển là 5,43 ha, đất trồng cây lâu năm chuyển là 48,63 ha và đất nuôi trồng thủy sản chuyển là 0,35 ha.

Bảng 10. Tổng hợp chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2020

| Loại đất hiện trạng | Loại đất sau khi chuyển mục đích | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | CLN | ODT | TMD | SKC | ONT |  |
| LUC | 33,58 | 0,43 | - | - | 2,46 | 36,47 |
| HNK | - | 0,40 | - | - | 5,03 | 5,43 |
| CLN | - | 0,79 | 16,99 | 16,75 | 14,10 | 48,63 |
| NTS | 0,25 | - | - | - | 0,10 | 0,35 |

(Chi tiết diện tích đăng ký từng xã tại Phụ lục 03)

UBND tổng hợp các vị trí các thửa đất đăng ký chuyển mục đích trong năm 2020 tại các xã, thị trấn tại phụ lục 04.

## 3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất các năm trước, công trình, dự án đăng ký mới năm 2020 và nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân, UBND huyện Mỏ Cày Nam tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 như sau:

Bảng 11. Tổng hợp biến động sử dụng đất năm 2020 so với năm 2019

Đơn vị tính: ha

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Tăng (+) Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 17.719,12 | 17.611,27 | -107,85 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 36,47 |  | -36,47 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 13,55 |  | -13,55 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 278,39 | 271,97 | -6,42 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17.244,37 | 17.179,76 | -64,61 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 145,79 | 145,44 | -0,35 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,10 | 14,10 |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.376,13 | 5.483,98 | 107,85 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,20 | 2,20 |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,05 | 1,05 |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  | 20,00 | 20,00 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 14,53 | 67,91 | 53,38 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 20,07 | 39,85 | 19,78 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 894,50 | 900,65 | 6,15 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,13 | 1,13 |  |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 7,71 | 7,45 | -0,26 |
| - | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | DGD | 42,03 | 45,48 | 3,45 |
| - | Đất cơ sở thể dục- thể thao | DTT | 6,67 | 3,95 | -2,72 |
| - | Đất cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |  |  |  |
| - | Đất cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,14 | 0,14 |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 441,13 | 441,92 | 0,79 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 387,98 | 393,02 | 5,04 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,08 | 2,13 | 0,05 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,62 | 1,61 | -0,01 |
| - | Đất chợ | DCH | 4,01 | 3,82 | -0,19 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,50 | 0,67 | 0,17 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,95 | 2,03 | -0,92 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 892,29 | 916,25 | 23,96 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 59,61 | 77,07 | 17,46 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,10 | 13,47 | 1,37 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,26 | 0,26 |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,64 | 15,55 | -0,09 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 122,80 | 122,33 | -0,47 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,29 | 2,93 | -0,36 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,31 | 9,59 | 0,28 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.325,03 | 3.292,17 | -32,86 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |

3.3.1. Đất nông nghiệp

Năm 2020, diện tích đất nông nghiệp là 17.611,27  ha, chiếm 76,25% tổng diện tích tự nhiên, giảm 107,85 ha so với hiện trạng năm 2019. Các chỉ tiêu đất nông nghiệp cụ thể như sau:

(1) Đất trồng lúa: Năm 2019, theo chỉ tiêu thống kê đất đai, huyện Mỏ Cày Nam còn khoảng 37 ha đất trồng lúa, tập trung tại các xã Hương Mỹ, Đa Phước Hội, An Thạnh, thị trấn Mỏ Cày, Tân Hội và Định Thủy. Trên thực tế, theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện, năm 2019 trên địa bàn huyện không có diện tích đất trồng lúa xuống giống vì người dân đã chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm hoặc cây hàng năm khác. Theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam, được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 2961/UBND-KT ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Năm 2020, diện tích đất trồng lúa giảm 36,47 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang các loại đất:

- Đất trồng cây lâu năm 33,58 ha;

- Đất ở tại nông thôn 2,46 ha;

- Đất ở tại đô thị 0,43 ha.

Đất trồng lúa được phân bổ 3/17 xã, thị trấn: Hương Mỹ (10,35 ha); Đa Phước Hội (0,23 ha); Thị trấn (0,01 ha).

Trong năm 2020, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã chuyển sang các loại đất khác nhưng chưa đăng ký biến động sử dụng đất.

(2) Đất trồng cây hàng năm khác: Năm 2020, diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 271,97 ha, chiếm 1,18% tổng diện tích tự nhiên, giảm 6,42 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang các loại đất:

- Đất thương mại, dịch vụ 0,16 ha,

- Đất phát triển hạ tầng 0,35 ha,

- Đất ở tại nông thôn 5,06 ha,

- Đất ở tại đô thị 0,85 ha.

Đất trồng cây hàng năm khác được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là An Thạnh (117,20 ha); ít nhất là Bình Khánh Tây (0,16 ha).

(3) Đất trồng cây lâu năm: Năm 2020, diện tích đất trồng cây lâu năm là 17.179,76 ha, chiếm 74,39% tổng diện tích tự nhiên, giảm 64,61 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động tăng 33,83 ha do được chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 33,58 ha,

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản 0,25 ha;

- Biến động giảm 93,44 ha do chuyển sang các loại đất:

+ Đất cụm công nghiệp 19,20 ha,

+ Đất thương mại, dịch vụ 20,35 ha,

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 17,25 ha,

+ Đất phát triển hạ tầng 9,90 ha,

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,17 ha,

+ Đất ở tại nông thôn 16,63 ha,

+ Đất ở tại đô thị 12,37 ha,

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 2,50 ha,

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,07 ha.

Đất trồng cây lâu năm được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Hương Mỹ (1.742,37 ha); ít nhất là Thị trấn Mỏ Cày (319,56 ha).

(4) Đất nuôi trồng thuỷ sản: Năm 2020, diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 145,44 ha, chiếm 0,63% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,35 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang các loại đất:

- Đất trồng cây lâu năm 0,25 ha,

- Đất ở tại nông thôn 0,10 ha.

Đất nuôi trồng thuỷ sản được phân bổ 11/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Thành Thới A (75,83 ha); ít nhất là Thành Thới B (0,02 ha).

(5) Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch năm 2020, diện tích là 14,10 ha, chiếm 0,06% diện tích đất nông nghiệp, không thay đổi so với năm 2019.

3.2.2. Đất phi nông nghiệp

Năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp là 5.483,98 ha, chiếm 23,75% tổng diện tích tự nhiên, tăng 107,85 ha so với hiện trạng năm 2019. Các chỉ tiêu thuộc nhóm đất phi nông nghiệp cụ thể như sau:

(1) Đất cụm công nghiệp: Năm 2020, diện tích đất cụm công nghiệp là 20,00 ha, chiếm 0,09% tổng diện tích tự nhiên, tăng 20,00 ha so với hiện trạng năm 2019, do được chuyển từ:

- Đất trồng cây lâu năm 19,20 ha,

- Đất phát triển hạ tầng 0,61 ha,

- Đất ở tại nông thôn 0,15 ha,

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,02 ha,

- Đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha.

Năm 2020, huyện tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với công trình Cụm công nghiệp Thành Thới B (20,00 ha).

(2) Đất thương mại, dịch vụ: Năm 2020, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 67,91 ha, chiếm 0,29% tổng diện tích tự nhiên, tăng 53,38 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động giảm 0,36 ha, do chuyển sang các loại đất:

+ Đất phát triển hạ tầng 0,13 ha,

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha,

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 0,13 ha.

- Biến động tăng 53,74 ha, do được chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,16 ha,

+ Đất trồng cây lâu năm 20,35 ha,

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,04 ha,

+ Đất phát triển hạ tầng 0,75 ha,

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,04 ha,

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,17 ha,

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 31,23 ha.

Đất thương mại, dịch vụ tăng do đáp ứng nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân; cho thuê các thửa đất công làm thương mại, dịch vụ.

Đất thương mại, dịch vụ được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Thị trấn (6,74 ha); ít nhất là An Định (1,00 ha).

(3) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Năm 2020, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 39,85 ha, chiếm 0,17% tổng diện tích tự nhiên, tăng 19,78 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động giảm 0,35 ha do chuyển sang các loại đất:

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,04 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,10 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,21 ha.

- Biến động tăng 20,13 ha do được chuyển từ:

+ Đất trồng cây lâu năm 17,25 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,76 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,92 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,30 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,90 ha.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng do nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân; cho thuê các thửa đất công tại các xã, đồng thời giao đất, cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án theo bảng sau:

Bảng 12. Các công trình sản xuất phi nông nghiệp thực hiện năm 2020

| STT | Tên công trình | Diện tích (ha) | Xã | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án “Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. | 0,10 | Thị trấn | Chuyển tiếp |
| 2 | Công ty cấp nước Mỏ Cày thuê đất (Rạch Đồn) | 0,62 | Thành Thới B | Chuyển tiếp |
| 3 | Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp (giao đất) | 0,32 | Phước Hiệp | Đăng ký mới |
| 4 | Bến Thủy nội địa – Công ty TNHH Việt Star | 0,14 | Thành Thới B | Đăng ký mới |

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là An Thạnh (6,81 ha); ít nhất là An Định và Thành Thới A (1,00 ha).

(4) Đất phát triển hạ tầng các cấp:  Năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng là 900,65 ha, chiếm 3,90% tổng diện tích tự nhiên, tăng 6,15 ha so với hiện trạng năm 2019. Các chỉ tiêu thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng gồm:

* Đất cơ sở giáo dục, đào tạo: Năm 2020, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo là 45,48 ha, chiếm 0,2% tổng diện tích tự nhiên, tăng 3,45 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động giảm 0,78 ha do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp gồm: Đất thương mại, dịch vụ 0,54 ha; Đất phát triển hạ tầng 0,09 ha; Đất ở tại đô thị 0,01 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,14 ha.

- Biến động tăng 4,23 ha, do được chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,25 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 3,82 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,01 ha;

+ Đất cơ sở tôn giáo 0,08 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,07 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng do thực hiện các công trình sau:

Bảng 13. Các công trình giáo dục, đào tạo thực hiện năm 2020

| STT | Tên công trình | Diện tích (ha) | Xã | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường mẫu giáo ấp Thới Hòa | 0,08 | Thành Thới A | Chuyển tiếp |
| 2 | Trường mẫu giáo Đa Phước Hội | 0,30 | Đa Phước Hội | Chuyển tiếp |
| 3 | Xây mới trường Mẫu giáo Phước Hiệp | 0,35 | Phước Hiệp | Chuyển tiếp |
| 4 | Trường Mẫu giáo Minh Đức | 0,37 | Minh Đức | Chuyển tiếp |
| 5 | Xây mới Trường THCS Tân Hội | 0,60 | Tân Hội | Chuyển tiếp |
| 6 | Trường Tiểu học 2 thị trấn | 0,85 | Thị trấn | Chuyển tiếp |
| 7 | Trường Mẫu giáo ấp Tân Phong (giao đất) | 0,03 | Thành Thới A | Đăng ký mới |
| 8 | Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn | 0,32 | Cẩm Sơn | Đăng ký mới |
| 9 | Trường Mẫu giáo Tân Hội | 0,40 | Tân Hội | Đăng ký mới |
| 10 | Trường Tiểu học Thành Thới A1 | 0,42 | Thành Thới A | Đăng ký mới |
| 11 | Tiểu học Hương Mỹ 2 (giao đất) | 0,54 | Hương Mỹ | Chuyển tiếp |
| 12 | Giao đất cho trường TH An Thạnh 1 | 0,56 | An Thạnh | Đăng ký mới |

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là An Định (5,97 ha); ít nhất là Ngãi Đăng (0,97 ha).

* Đất cơ sở thể dục thể thao: Năm 2020, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao là 3,95 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, giảm 2,72 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang các loại đất: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,32 ha và đất ở tại đô thị 2,40 ha.

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao được phân bổ 11/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là An Thạnh (0,59 ha); ít nhất là Thị trấn (0,04 ha).

* Đất giao thông: Năm 2020, diện tích đất giao thông là 441,92 ha, chiếm 1,91% tổng diện tích tự nhiên, tăng 0,79 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động giảm 0,47 ha do chuyển sang đất cụm công nghiệp.

- Biến động tăng 1,26 ha do được chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 0,65 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,13 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,08 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,09 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,10 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,01 ha;

Đất giao thông tăng do thực hiện công trình “Mở rộng QL57 đoạn từ phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long”, diện tích 1,24 ha tại xã Tân Hội.

Đất giao thông được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Thành Thới B (73,26 ha); ít nhất là Bình Khánh Tây (3,37 ha).

* Đất thủy lợi: Năm 2020 diện tích đất thủy lợi là 393,02 ha, chiếm 1,7% tổng diện tích tự nhiên, tăng 5,04 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động đất thủy lợi trong năm 2020 như sau:

- Biến động giảm 0,61 ha, do chuyển sang các loại đất gồm:

+ Đất cụm công nghiệp 0,14 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,03 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,44 ha.

- Biến động tăng 5,65 ha, do được chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng cây lâu năm 5,38 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,02 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,04 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,21 ha.

Đất thủy lợi tăng do thực hiện các công trình:

Bảng 14. Các công trình thủy lợi thực hiện năm 2020

| STT | Tên công trình | Diện tích (ha) | Xã | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án Kè chống sạc lở bờ sông Mỏ Cày | 0,60 | Thị trấn | Chuyển tiếp |
| 2 | Cống Cái Quao | 0,85 | Bình Khánh Đông | Chuyển tiếp |
| 3 | Cống Vàm Nước Trong | 1,00 | Định Thủy | Chuyển tiếp |
| 4 | Dự án Đầu tư XD Hệ thống kiểm soát mặn (Cống Sa Kê) | 1,50 | Tân Hội | Chuyển tiếp |
| 5 | Cống Vàm Thom | 1,60 | Thành Thới B | Chuyển tiếp |
| 6 | Cống Giồng Võ | 0,10 | An Thới | Chuyển tiếp |

Đất thủy lợi được phân bổ 11/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Thành Thới B (245,50 ha); ít nhất là An Định (0,39 ha).

* Đất công trình năng lượng: Năm 2020, diện tích đất công trình năng lượng là 2,13 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, tăng 0,05 ha so với hiện trạng năm 2019, được chuyển từ đất trồng cây lâu năm để thực hiện công trình Nâng cấp đường dây 110 kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày.

Đất công trình năng lượng được phân bổ 7/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Tân Hội (1,31 ha); ít nhất là An Thới (0,07 ha).

* Đất công trình bưu chính viễn thông: Năm 2020, diện tích đất công trình bưu chính viễn thông là 1,61 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,01 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang đất ở tại đô thị.

Đất công trình bưu chính viễn thông được phân bổ 16/17 xã, thị trấn (trừ xã Tân Hội); trong đó, nhiều nhất là Thành Thới A (0,83 ha); ít nhất là Bình Khánh Tây (0,01 ha).

* Các loại đất hạ tầng còn lại (Đất xây dựng cơ sở văn hóa, Đất xây dựng cơ sở y tế, Đất cơ sở dịch vụ xã hội, Đất chợ): Không thay đổi so với hiện trạng năm 2019.

(5) Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Năm 2020, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa là 0,67 ha, tăng 0,17 ha so với hiện trạng năm 2019, được chuyển từ đất trồng cây lâu năm để thực hiện Công trình xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc tại khu di tích chùa Tuyên Linh tại xã Minh Đức.

Đất có di tích lịch sử - văn hóa được phân bổ tại 2 xã là Định Thủy (0,50 ha) và Minh Đức (0,17 ha).

(6) Đất bãi thải, xử lý chất thải: Năm 2020, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 2,03 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,92 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đất bãi thải, xử lý chất thải được phân bổ 2 xã là An Thạnh (1,23 ha) và An Thới (0,80 ha).

(7) Đất ở tại nông thôn: Năm 2020, diện tích đất ở tại nông thôn là 916,25 ha, chiếm 3,97% tổng diện tích tự nhiên, tăng 23,96 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động đất ở tại nông thôn trong năm 2020 như sau:

- Biến động tăng 24,26 ha do được chuyển từ các loại đất gồm: Đất trồng lúa 2,46 ha; Đất trồng cây hàng năm khác 5,06 ha; Đất trồng cây lâu năm 16,63 ha; Đất nuôi trồng thuỷ sản 0,10 ha; Đất phát triển hạ tầng 0,01 ha.

- Biến động giảm 0,30 ha do chuyển sang các loại đất: đất cụm công nghiệp 0,15 ha và đất phát triển hạ tầng 0,15 ha.

Đất ở nông thôn tăng do chuyển tiếp nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân; đấu giá các thửa đất công và thực hiện dự án Khu Tái định cư CCN Thành Thới B, diện tích 2,60 ha.

Đất ở tại nông thôn được phân bổ 16/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Hương Mỹ (83,45 ha); ít nhất là Bình Khánh Tây (24,25 ha).

(8) Đất ở tại đô thị: Năm 2020, diện tích đất ở tại đô thị là 77,07 ha, chiếm 0,33% tổng diện tích tự nhiên, tăng 17,46 ha so với hiện trạng năm 2019. Đất ở tại đô thị được phân bổ tại thị trấn Mỏ Cày. Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động giảm 0,34 ha do chuyển sang các loại đất như đất phát triển hạ tầng 0,21 ha và đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,13 ha.

- Biến động tăng 17,80 ha do được chuyển từ:

+ Đất trồng lúa 0,43 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,85 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 12,37 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,21 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 2,42 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,72 ha;

+ Đất cơ sở tôn giáo 0,01 ha;

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 0,11 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,68 ha;

Đất ở tại đô thị tăng do chuyển tiếp nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân; cho thuê, bán đấu đấu giá các thửa đất công và thực hiện công trình, dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày, diện tích 14,93 ha.

(9) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 13,47 ha, chiếm 0,06% tổng diện tích tự nhiên, tăng 1,37 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động tăng 3,24 ha do được chuyển từ:

+ Đất trồng cây lâu năm 2,59 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,18 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,01 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,08 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,38 ha;

- Biến động giảm 1,87 ha do chuyển sang các loại đất:

+ Đất thương mại, dịch vụ 1,04 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,10 ha;

+ Đất ở tại đô thị 0,72 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 0,01 ha.

Đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng do thực hiện các công trình sau:

Bảng 15. Các công trình trụ sở cơ quan thực hiện năm 2020

| STT | Tên công trình | Diện tích (ha) | Xã | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở Chi cục Thống kê | 0,10 | Đa Phước Hội | Chuyển tiếp |
| 2 | Giao đất cho UBND xã | 0,14 | Định Thủy |  |
| 3 | Trung tâm hành chính, chính trị huyện MCN | 3,00 | Thị trấn |  |

Đất xây dựng trụ sở cơ quan được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Thị trấn (6,61 ha); ít nhất là An Định (0,15 ha).

(10) Đất cơ sở tôn giáo: Năm 2020, diện tích đất cơ sở tôn giáo là 15,55 ha, chiếm 0,07% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,09 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang các loại đất: đất phát triển hạ tầng 0,08 ha và đất ở tại đô thị 0,01 ha.

Đất cơ sở tôn giáo được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Thành Thới A (2,24 ha); ít nhất là Phước Hiệp (0,13 ha).

(11) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Năm 2020, diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 122,33 ha, chiếm 0,53% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,47 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang các loại đất: đất cụm công nghiệp 0,02 ha; đất phát triển hạ tầng 0,08 ha và đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,37 ha.

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Tân Trung (13,38 ha); ít nhất là Ngãi Đăng (0,93 ha).

(12) Đất sinh hoạt cộng đồng: Năm 2020, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 2,93 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, giảm 0,36 ha so với hiện trạng năm 2019. Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động tăng 0,13 ha do được chuyển từ:

+ Đất trồng cây lâu năm 0,07 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,05 ha;

- Biến động giảm 0,49 ha do chuyển sang các loại đất như:

+ Đất cụm công nghiệp 0,02 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,17 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,30 ha.

Đất sinh hoạt cộng đồng tăng do thực hiện các công trình sau:

Bảng 16. Các công sinh hoạt cộng đồng thực hiện năm 2020

| STT | Tên công trình | Diện tích (ha) | Xã | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà văn hóa ấp Hiệp Phước | 0,01 | Phước Hiệp | Chuyển tiếp |
| 2 | Nhà văn hóa ấp Thới Khương | 0,03 | Thành Thới A | Chuyển tiếp |
| 3 | Trụ sở ấp Định Hưng | 0,04 | Định Thủy | Đăng ký mới |
| 4 | Nhà văn hóa ấp Tân Phong | 0,05 | Thành Thới A | Đăng ký mới |

Đất sinh hoạt cộng đồng được phân bổ 13/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Bình Khánh Tây (0,97 ha); ít nhất là Thành Thới B (0,04 ha).

(13) Đất cơ sở tín ngưỡng: Năm 2020, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 9,59 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự nhiên, tăng 0,28 ha so với hiện trạng năm 2019.	Biến động diện tích trong năm 2020 như sau:

- Biến động giảm 0,11 ha do chuyển sang đất ở tại đô thị.

- Biến động tăng 0,39 ha, do được chuyển từ đất đất thương mại, dịch vụ 0,13 ha và đất phát triển hạ tầng 0,26 ha, để thực hiện công trình Đình Hội Yên (thị trấn Mỏ Cày).

Đất cơ sở tín ngưỡng được phân bổ 16/17 xã, thị trấn (trừ An Định); trong đó, nhiều nhất là Thành Thới B (2,43 ha); ít nhất là Minh Đức (0,10 ha).

(14) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Năm 2020, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 3.292,17 ha, chiếm 14,26% tổng diện tích tự nhiên, giảm 32,86 ha so với hiện trạng năm 2019, do chuyển sang các loại đất:

- Đất thương mại, dịch vụ 31,23 ha;

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,90 ha;

- Đất ở tại đô thị 0,68 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 0,05 ha.

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối được phân bổ 17/17 xã, thị trấn; trong đó, nhiều nhất là Thành Thới A (850,16 ha); ít nhất là An Thới (6,03 ha).

(15) Các loại đất phi nông nghiệp còn lại (Đất quốc phòng, Đất an ninh, Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp) không thay đổi so với năm 2019.

* So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam

Bảng 17. So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích theo Điều chỉnh QHSDĐ năm 2020 | Diện tích theo KHSDĐ năm 2020 | So sánh cao (+) thấp (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 16.999,98 | 17.611,27 | -611,29 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 128,00 | 271,97 | -143,97 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 16.407,27 | 17.179,76 | -772,49 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 450,00 | 145,44 | 304,56 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.095,27 | 5.483,98 | 611,29 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,20 | 2,20 |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 9,47 | 1,05 | 8,42 |
| 2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 35,00 | 20,00 | 15,00 |
| 2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 65,54 | 67,91 | -2,37 |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 40,10 | 39,71 | 0,39 |
| 2.6 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.173,83 | 900,65 | 273,18 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,32 | 1,13 | 0,19 |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 9,00 | 7,45 | 1,55 |
| - | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | DGD | 88,00 | 45,48 | 42,52 |
| - | Đất cơ sở thể dục- thể thao | DTT | 45,00 | 3,95 | 41,05 |
| 2.7 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 6,60 | 0,67 | 5,93 |
| 2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 7,00 | 2,03 | 4,97 |
| 2.9 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.005,00 | 916,25 | 88,75 |
| 2.10 | Đất ở tại đô thị | ODT | 91,00 | 77,07 | 13,93 |
| 2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,23 | 13,47 | 5,76 |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,43 | 0,26 | 0,17 |
| 2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,09 | 15,55 | -0,46 |
| 2.14 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 127,47 | 122,33 | 5,14 |
| 2.15 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 6,68 | 2,93 | 3,75 |
| 2.16 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 7,76 | 0,00 | 7,76 |
| 2.17 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,20 | 9,59 | -0,39 |
| 2.18 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.323,67 | 3.292,31 | 31,36 |
| 2.19 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |
| 2.20 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |

So với chỉ tiêu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt theo Quyết định số 2961/UBND-KT ngày 30 tháng 12 năm 2019, nhiều chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa đạt, như diện tích đất nông nghiệp cao hơn khoảng 611 ha, trong đó đất trồng cây lâu năm cao hơn 770 ha, đất trồng cây hàng năm khác cao hơn khoảng 140 ha, trong khi đất nuôi trồng thủy sản lại thấp hơn khoảng 300 ha.

Nhiều chỉ tiêu sử dụng đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp thấp hơn so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch, trong đó nhiều nhất là đất phát triển hạ tầng các cấp (thấp hơn khoảng 270 ha), đất ở tại nông thôn thấp hơn khoảng 88 ha,…

Nguyên nhân là do nhiều công trình, dự án chưa hoàn thành như Cụm công nghiệp Thành Thới B, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội như giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa,….chủ yếu là do chưa bố trí được nguồn vốn hoặc do sự bố trí lại nhu cầu sử dụng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

## 3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

Tổng diện tích đất chuyển mục đích năm 2020 là 145,59 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 107,85 ha, gồm:

+ Đất trồng lúa là 2,89 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác là 6,42 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm là 98,44 ha;

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản là 0,10 ha.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 33,58 ha chủ yếu là đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,16 ha.

(Chi tiết diện tích chuyển mục đích của từng đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện tại Biểu 07/CH)

## 3.5. Diện tích đất cần thu hồi

Tổng diện tích đất phải thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án năm 2020 là 49,41 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp là 45,34 ha, gồm các loại đất như sau:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,63 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 44,71 ha;

- Đất phi nông nghiệp là 4,07 ha, gồm các loại đất như sau:

+ Đất thương mại, dịch vụ: 0,13 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,31 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng: 0,10 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 0,38 ha;

+ Đất ở tại đô thị: 1,73 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,81 ha;

+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,01 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,47 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,02 ha;

+ Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,11 ha;

(Chi tiết diện tích đất cần thu hồi của từng đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện tại Biểu 08/CH).

## 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Năm 2020, huyện Mỏ Cày Nam không còn đất chưa sử dụng

## 3.7. Danh mục các dự án trong năm kế hoạch 2020

Bảng 18. Danh mục các công trình, dự án thực hiện năm 2020

| STT | Công trình, dự án | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chuyển tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÁC CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT |  |  |  |
| 1 | Cống Cái Quao | 0,84 | Bình Khánh Đông | x |
| 2 | Cụm Công nghiệp Thành Thới B | 20,00 | Thành Thới B | x |
| 3 | Khu Tái định cư CCN Thành Thới B | 2,60 | Thành Thới B | x |
| 4 | Trung tâm hành chính, chính trị huyện MCN | 2,90 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| 5 | Xây mới Trường THCS Tân Hội | 0,60 | Tân Hội | x |
| 6 | Trường Tiểu học 2 thị trấn | 0,85 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| 7 | Công trình xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc tại khu di tích chùa Tuyên Linh | 0,17 | Minh Đức | x |
| 8 | Dự án Kè chống sạc lở bờ sông Mỏ Cày | 0,60 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| 9 | Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long | 1,24 | Tân Hội | x |
| 10 | Dự án Đầu tư XD Hệ thống kiểm soát mặn (Cống Sa Kê) | 1,50 | Tân Hội | x |
| 11 | Dự án “Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. | 0,10 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| 12 | Nâng cấp đường dây 110 kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày | 0,05 | Tân Hội | x |
| 13 | Xây mới trường Mẫu giáo Phước Hiệp | 0,35 | Phước Hiệp | x |
| 14 | Cống Vàm Thom | 1,60 | Thành Thới B | x |
| 15 | Cống Vàm Nước Trong | 1,00 | Định Thủy | x |
| 16 | Cống Giồng Võ | 0,10 | An Thới | x |
| 17 | Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới thị tấn Mỏ Cày (KP7) | 14,93 | Thị trấn Mỏ Cày |  |
| 18 | Trường Tiểu học Thành Thới A1 | 0,42 | Thành Thới A |  |
| 19 | Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn | 0,32 | Cẩm Sơn |  |
| 20 | Trường Mẫu giáo Tân Hội | 0,40 | Tân Hội |  |
| II | CÁC CÔNG TRÌNH KHÔNG THU HỒI ĐẤT |  |  |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Minh Đức | 0,37 | Minh Đức | x |
| 2 | Đình Hội Yên | 0,16 | Thị trấn Mỏ Cày | x |
| 3 | Trường mẫu giáo Đa Phước Hội | 0,30 | Đa Phước Hội | x |
| 4 | Trụ sở Chi cục Thống kê | 0,10 | Đa Phước Hội | x |
| 5 | Tiểu học Hương Mỹ 2 | 0,54 | Hương Mỹ | x |
| 6 | Cho thuê đất làm thương mại, dịch vụ | 0,47 | Tân Hội | x |
| 7 | Nhà văn hóa ấp Thới Khương | 0,03 | Thành Thới A | x |
| 8 | Trường mẫu giáo ấp Thới Hòa | 0,08 | Thành Thới A | x |
| 9 | Nhà văn hóa ấp Hiệp Phước | 0,01 | Phước Hiệp | x |
| 10 | Giao đất cho UBND xã | 0,14 | Định Thủy | x |
| 11 | Công ty cấp nước Mỏ Cày thuê đất (Rạch Đồn) | 0,62 | Thành Thới B | x |
| 12 | Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp | 0,32 | Phước Hiệp |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo ấp Tân Phong | 0,03 | Thành Thới A |  |
| 14 | Nhà văn hóa ấp Tân | 0,05 | Thành Thới A |  |
| 15 | Trụ sở ấp Định Hưng | 0,04 | Định Thủy |  |
| 16 | Giao đất cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý | 0,60 | An Thạnh |  |
| 17 | Giao đất cho trường TH An Thạnh 1 | 0,56 | An Thạnh |  |
| 18 | Đình Tân Hương | 0,26 | Minh Đức |  |
| 19 | Bến Thủy nội địa – Công ty TNHH Việt Star | 0,14 | Thành Thới B |  |

(Thông tin chi tiết về các công trình, dự án thể hiện tại biểu 10/CH)

## 3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

3.8.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các nguồn thu, chi từ đất

Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, các nguồn thu từ đất gồm có: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai, thu từ xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, thu từ bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai, phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất. Các khoản chi liên quan đến đất đai gồm chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam được dựa trên các cơ sở tính toán như sau:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất.

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Bến Tre về việc quy định thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024.

3.8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

- Dự kiến các khoản thu: Bao gồm thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai, thu từ xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, thu từ bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai, phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất.

- Dự kiến các khoản chi: Bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3.8.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

a. Phương pháp tính:

* Đối với các khoản thu:

- Thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị: 360.000 đồng/m2.

- Thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn: Tính bình quân 240.000 đồng/m2.

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được tính bằng 80% giá đất ở theo khu vực.

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được tính bằng 60% giá đất ở theo khu vực.

* Đối với các khoản chi:

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa tính bình quân 110.000 đồng/m2

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm tính bình quân 238.000 đồng/m2.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm tính bình quân 375.000 đồng/m2.

- Chi bồi thường đất nuôi trồng thuỷ sản tính bình quân 238.000 đồng/m2.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị và đất ở nông thôn được tính bình quân tương đương với đơn giá khi giao đất ở đô thị và giao đất ở nông thôn.

- Chi bồi thường đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp (gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác); đất tôn giáo, đất tín ngưỡng, được tính bằng 70% giá đất ở.

- Chi bồi thường đối với đất thương mại, dịch vụ được tính bằng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

- Chi bồi thường đối với đất sản xuất phi nông nghiệp được tính bằng 70% giá đất ở.

- Chi bồi thường đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng được tính bằng 70% giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

- Những công trình, dự án khi thực hiện mà nhân dân hiến đất không đưa vào tính toán và cân đối thu chi từ đất.

b. Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất:

Bảng 19. Tính toán và cân đối thu chi từ đất năm 2020

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Đơn giá (đồng/m2) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÁC KHOẢN THU |  |  | 2.399.016 |
| 1 | Thu từ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất |  |  | 2.387.081 |
| - | Đất ở nông thôn (hộ gia đình, cá nhân) | 24,26 | 3.060.000 | 742.356 |
| - | Đất ở đô thị (hộ gia đình, cá nhân) | 17,72 | 5.700.000 | 1.010.268 |
| - | Đất thương mại, dịch vụ (tại thị trấn) | 2,25 | 4.560.000 | 102.600 |
| - | Đất thương mại, dịch vụ (tại các xã) | 19,91 | 2.448.000 | 487.397 |
| - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (tại thị trấn) | 1,30 | 3.420.000 | 44.460 |
| - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (tại các xã) | 18,44 | 3.420.000 | 630.648 |
| 2 | Phí, lệ phí |  |  | 11.935 |
| II | CÁC KHOẢN CHI |  |  | 371.108 |
| 1 | Chi cho việc bồi thường |  |  | 337.370 |
| - | Đất cây hàng năm | 0,63 | 238.000 | 1.499 |
| - | Đất trồng cây lâu năm | 44,71 | 375.000 | 167.663 |
| - | Đất thương mại, dịch vụ | 0,13 | 3.504.000 | 4.555 |
| - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 0,31 | 3.420.000 | 10.602 |
| - | Đất phát triển hạ tầng các cấp | 0,10 | 3.066.000 | 3.066 |
| - | Đất ở nông thôn | 0,38 | 3.060.000 | 11.628 |
| - | Đất ở tại đô thị | 1,73 | 5.700.000 | 98.610 |
| - | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,81 | 3.066.000 | 24.835 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | 0,01 | 2.394.000 | 239 |
| - | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,47 | 2.394.000 | 11.348 |
| - | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,02 | 3.462.000 | 692 |
| - | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,11 | 2.394.000 | 2.633 |
| 2 | Chi cho việc hỗ trợ di dời (nếu có) |  |  | 33.737 |
| III | CÂN ĐỐI THU -CHI |  |  | 2.027.909 |

Trên đây chỉ là dự kiến thu chi giả định dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế phụ thuộc vào thời điểm triển khai công trình ở thời điểm nào thì trên cơ sở hướng dẫn áp dụng đơn giá, khung giá và giá trên thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như cho từng công trình cụ thể.

## IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Các sở, ban, ngành tỉnh cần phối hợp với UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ chức giám sát chặt chẽ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xử lý nước xả thải và khí thải công nghiệp, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

- UBND huyện Mỏ Cày Nam sẽ phối hợp với sở, ngành có liên quan thực hiện kế hoạch vận động, hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ nhằm góp phần cải tạo đất, hạn chế ô nhiễm môi trường đất ở vùng sản xuất.

- Khi chấp thuận các công trình đầu tư thuộc các ngành công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm, UBND huyện Mỏ Cày Nam sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thuận địa điểm nằm xa các khu dân cư để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

## 4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2020, cần phải thực hiện các giải pháp như sau:

a. Giải pháp về tuyên truyền

- Sau khi kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện tổ chức công bố, công khai kế hoạch theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện đúng kế hoạch được duyệt.

- UBND các xã, thị trấn chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động người dân đăng ký chuyển mục đích đối với phần diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng nhưng chưa đăng ký biến động, đặc biệt là đất trồng lúa chuyển sang các loại đất khác như đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn,…

b. Các giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tư

- Đề nghị chủ đầu tư của các công trình khi đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đặc biệt là các công trình do cấp trên đầu tư trên địa bàn huyện.

- Huy động nhiều nguồn vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng theo nguyên tắc đồng bộ, tập trung, không dàn trải, có tính hữu dụng cao để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Thực hiện huy động nguồn lực đất đai, tiếp tục tổ chức bán đấu giá hoặc cho thuê các thửa đất công có vị trí thuận lợi như dọc theo các trục giao thông, trung tâm các xã, các chợ, đất ở đô thị để tăng nguồn thu ngân sách, phát triển thương mại dịch vụ…

- Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa nguồn vốn để xây dựng các công trình phục vụ cho mục đích công cộng, dân sinh như: giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các khu vui chơi giải trí nông thôn,…nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện.

- Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình, dự án đã được vào kế hoạch sử dụng đất của huyện nhưng chưa được triển khai thực hiện sau 3 năm.

c. Giải pháp về chính sách

- Kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, thủ tục hành chính đối với những nhà đầu tư có khả năng đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến ở tại các khu tái định cư, phải tốt hơn nơi ở cũ và hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ.

- Vấn đề bồi thường đất đai cần phải được thực hiện công khai, thực hiện đúng trình tự theo quy định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, kiểm đếm chính xác, chi trả đúng đối tượng và đúng quy định của Nhà nước.

d. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện

- UBND các xã, thị trấn căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành chính cấp xã, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Pháp luật.

- Vận động, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giảm dần diện tích đất trồng lúa theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại các trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa đăng ký chỉnh lý biến động theo quy định của Luật Đất đai. Tổ chức giải thích, vận động người dân thực hiện đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, từng bước thu hẹp sự sai khác về diện tích giữa các loại đất theo pháp lý (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và theo hiện trạng sử dụng đất.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam được thực hiện theo đúng trình tự và nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Việc lập danh mục công trình và xác định chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 được thực hiện trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của tổ chức như: các sở, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện và của hộ gia đình, cá nhân nên đáp ứng kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam sẽ triển khai thực hiện 39 công trình (gồm 27 công trình chuyển tiếp từ năm 2019, 12 dự án đăng ký mới năm 2020), thu hồi đất là 22 công trình, tiếp tục bán đấu giá, cho thuê, giao đất đối với một số thửa đất công tại các xã và thị trấn Mỏ Cày nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Diện tích các loại đất chính như sau:

- Đất nông nghiệp: 17.611,27 ha, chiếm 76,25% tổng diện tích tự nhiên, giảm 107,85 ha so với hiện trạng năm 2019.

- Đất phi nông nghiệp: 5.483,98 ha, chiếm 23,75% tổng diện tích tự nhiên, tăng 107,77 ha so với hiện trạng năm 2019.

Diện tích đất phải thu hồi là 49,41 ha, trong đó, thu hồi đất nông nghiệp là 45,34 ha. Diện tích đất chuyển mục đích phải xin phép theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 là 145,59 ha, trong đó, chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 107,85 ha, chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp là 33,58 ha, chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,16 ha.

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam có tỷ lệ thực hiện cao, đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính khi giao đất, cho thuê đất; huy động các nguồn lực để thực hiện các công trình xã hội hóa,….

2. Kiến nghị

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỏ Cày Nam, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các công trình, dự án và nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhanh chóng triển khai thực hiện, đặc biệt là đối với các công trình dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ các năm 2015, 2016 và 2017, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực có công trình đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất.

# HỆ THỐNG BIỂU

(Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)

Trang

Biểu 01/CH. Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Mỏ Cày Nam	50

Biểu 02/CH. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỏ Cày Nam	52

Biểu 06 /CH. Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam	53

Biểu 07/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam	55

Biểu 08/CH. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam	56

Biểu 10/CH. Danh mục dự án thực hiện trong năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam	58

Biểu 13/CH. Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam	61

Biểu 01/CH. Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Mỏ Cày Nam

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thị trấn | Định Thủy | Đa Phước Hội | Tân Hội | Phước Hiệp | Bình Khánh Đông | An Thạnh | Bình Khánh Tây | An Định | Thành Thới B | Tân Trung | An Thới | Thành Thới A | Minh Đức | Ngãi Đăng | Cẩm Sơn | Hương Mỹ |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+... | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 23.095,25 | 521,68 | 1.467,61 | 1.037,34 | 958,74 | 1.057,28 | 1.020,83 | 1.371,01 | 565,95 | 1.503,44 | 1.357,80 | 1.412,77 | 1.105,94 | 2.470,94 | 1.742,70 | 878,64 | 2.393,25 | 2.229,33 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 17.719,12 | 350,42 | 1.117,20 | 835,13 | 779,26 | 828,99 | 676,54 | 1.151,83 | 466,77 | 1.317,74 | 919,57 | 1.183,34 | 984,24 | 1.494,28 | 1.370,72 | 783,43 | 1.676,58 | 1.783,08 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 36,47 | 1,21 | 0,19 | 6,08 | 2,40 |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 24,20 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 13,55 | 1,21 | 0,19 | 6,08 | 2,40 |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 1,28 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 278,39 | 11,14 | 6,07 | 2,34 | 5,15 | 13,60 | 1,16 | 117,52 | 0,16 | 4,46 | 11,95 | 30,24 | 0,59 | 9,98 | 33,58 | 0,26 | 28,14 | 2,05 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17.244,37 | 337,31 | 1.110,94 | 826,26 | 771,49 | 815,39 | 675,28 | 1.031,48 | 466,61 | 1.313,08 | 904,49 | 1.152,32 | 983,00 | 1.406,13 | 1.335,16 | 778,17 | 1.614,29 | 1.722,97 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 145,79 |  |  | 0,45 | 0,22 |  |  |  |  | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 75,83 | 0,48 | 0,45 | 34,15 | 33,43 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,10 | 0,76 |  |  |  |  | 0,10 | 0,79 |  | 0,17 | 3,11 | 0,70 |  | 2,34 | 1,15 | 4,55 |  | 0,43 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.376,13 | 171,26 | 350,41 | 202,21 | 179,48 | 228,29 | 344,29 | 219,18 | 99,18 | 185,70 | 438,23 | 229,43 | 121,70 | 976,66 | 371,98 | 95,21 | 716,67 | 446,25 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,20 |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,05 | 0,91 |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 14,53 | 4,72 | 0,09 | 1,74 | 1,37 | 0,01 | 0,11 | 4,94 |  |  | 0,97 | 0,19 | 0,07 |  | 0,01 | 0,21 | 0,02 | 0,08 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 20,07 | 1,25 | 0,08 | 1,04 | 2,59 | 0,18 | 0,07 | 5,81 |  |  | 4,73 |  | 0,42 | 3,27 |  | 0,34 |  | 0,29 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 894,50 | 31,01 | 19,11 | 30,96 | 36,03 | 17,17 | 18,76 | 34,34 | 4,49 | 30,94 | 319,60 | 66,11 | 50,70 | 53,79 | 66,66 | 35,49 | 42,62 | 36,72 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,13 |  |  | 0,07 |  | 0,29 |  | 0,10 | 0,07 | 0,20 | 0,05 |  |  |  | 0,13 | 0,12 | 0,10 |  |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 7,71 | 0,62 | 0,16 | 0,12 | 4,02 | 0,03 | 0,24 |  | 0,05 | 0,32 | 0,10 | 0,11 | 0,25 | 0,63 | 0,33 | 0,12 | 0,44 | 0,17 |
| - | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | DGD | 42,03 | 4,98 | 3,01 | 1,16 | 1,08 | 1,23 | 1,72 | 4,33 | 0,99 | 5,97 | 1,66 | 2,49 | 2,23 | 2,23 | 1,75 | 0,97 | 2,16 | 4,07 |
| - | Đất cơ sở thể dục- thể thao | DTT | 6,67 | 2,44 |  | 0,40 |  | 0,69 | 0,47 | 0,59 |  | 0,54 |  |  | 0,51 | 0,13 |  | 0,13 | 0,45 | 0,32 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,50 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,95 |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  | 0,92 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 892,29 |  | 61,94 | 59,73 | 47,81 | 51,27 | 39,19 | 76,41 | 23,26 | 48,29 | 54,43 | 60,93 | 54,79 | 56,53 | 62,12 | 38,93 | 75,50 | 81,16 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 59,61 | 59,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,10 | 5,37 | 0,26 | 0,53 | 1,38 | 0,29 | 0,33 | 0,44 | 0,23 | 0,15 | 0,29 | 0,64 | 0,34 | 0,22 | 0,40 | 0,50 | 0,19 | 0,54 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,26 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,64 | 1,21 | 0,32 | 1,39 | 0,29 | 0,13 | 0,17 | 1,46 | 0,17 | 1,61 | 0,45 | 1,74 | 0,72 | 2,32 | 0,73 | 0,27 | 0,96 | 1,70 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 122,80 | 7,07 | 4,16 | 10,98 | 5,73 | 4,72 | 5,65 | 13,26 | 1,18 | 13,20 | 1,02 | 13,38 | 6,80 | 10,05 | 4,47 | 0,93 | 12,28 | 7,92 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,29 | 0,10 | 0,83 | 0,12 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,16 | 0,97 |  | 0,06 | 0,04 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,11 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,31 | 0,64 | 0,42 | 0,67 | 0,26 | 0,71 | 0,21 | 1,01 | 0,13 |  | 2,43 | 0,15 | 1,03 | 0,24 | 0,10 | 0,36 | 0,41 | 0,54 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.325,03 | 59,17 | 262,70 | 95,05 | 83,77 | 153,53 | 279,36 | 77,92 | 68,75 | 91,51 | 54,25 | 86,25 | 6,03 | 850,21 | 237,49 | 18,08 | 584,69 | 316,27 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 521,68 | 521,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Không tính tổng vào diện tích tư nhiên

Biểu 02/CH. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỏ Cày Nam

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích được duyệt theo QĐ số 215/QĐ-UBND | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích (ha) | So sánh |
|  |  |  |  |  | Tăng (+), giảm (-) ha | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(4)*100% |
|  | Tổng diện tích tự nhiên |  | 23.095,25 | 23.095,25 |  | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 17.625,19 | 17.719,12 | 93,93 | 100,53 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10,00 | 36,47 | 26,47 | 364,69 |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 10,00 | 22,92 | 12,92 | 229,19 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 272,41 | 278,39 | 5,98 | 102,20 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17.183,23 | 17.244,37 | 61,14 | 100,36 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 145,45 | 145,79 | 0,35 | 100,24 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,10 | 14,10 | (0,00) | 99,96 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.470,06 | 5.376,13 | -93,93 | 98,28 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 100,00 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,06 | 1,05 | -0,01 | 99,06 |
| 2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 20,00 | - | -20,00 | - |
| 2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 38,62 | 14,53 | -24,09 | 37,62 |
| 2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 40,26 | 20,07 | -5,66 | 49,85 |
| 2.6 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 897,71 | 894,50 | -3,21 | 99,64 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,15 | 1,13 | 3,27 | 98,26 |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 7,69 | 7,71 | 0,02 | 100,26 |
| - | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | DGD | 44,20 | 42,03 | -2,17 | 95,09 |
| - | Đất cơ sở thể dục- thể thao | DTT | 3,65 | 6,67 | 3,02 | 182,74 |
| 2.7 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 100,00 |
| 2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,03 | 2,95 | 0,92 | 145,32 |
| 2.9 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 915,59 | 892,29 | -23,30 | 97,45 |
| 2.10 | Đất ở tại đô thị | ODT | 63,44 | 59,61 | -3,83 | 93,96 |
| 2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,44 | 12,10 | -0,34 | 97,27 |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 100,00 |
| 2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,70 | 15,64 | -0,06 | 99,62 |
| 2.14 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 122,39 | 122,80 | 0,41 | 100,33 |
| 2.15 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,05 | 3,29 | -0,76 | 81,23 |
| 2.16 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,46 | 9,31 | -0,15 | 98,41 |
| 2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.324,34 | 3.325,03 | 0,69 | 100,02 |

Biểu 03 /CH, Biểu 04 /CH, Biểu 05 /CH

Biểu 06 /CH. Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thị trấn | Định Thủy | Đa Phước Hội | Tân Hội | Phước Hiệp | Bình Khánh Đông | An Thạnh | Bình Khánh Tây | An Định | Thành Thới B | Tân Trung | An Thới | Thành Thới A | Minh Đức | Ngãi Đăng | Cẩm Sơn | Hương Mỹ |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+… | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| - | Tổng diện tích tự nhiên |  | 23.095,25 | 521,68 | 1.467,61 | 1.037,34 | 958,74 | 1.057,28 | 1.020,83 | 1.371,01 | 565,95 | 1.503,44 | 1.357,80 | 1.412,77 | 1.105,94 | 2.470,94 | 1.742,70 | 878,64 | 2.393,25 | 2.229,33 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 17.611,27 | 330,61 | 1.112,74 | 832,06 | 772,19 | 825,24 | 672,33 | 1.148,08 | 463,78 | 1.314,49 | 889,90 | 1.179,87 | 981,20 | 1.490,36 | 1.366,53 | 781,09 | 1.672,87 | 1.777,93 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 271,97 | 10,29 | 5,67 | 1,94 | 4,65 | 13,20 | 0,76 | 117,20 | 0,16 | 4,14 | 11,36 | 29,75 | 0,59 | 9,48 | 33,08 | 0,26 | 27,39 | 2,05 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17.179,76 | 319,56 | 1.107,07 | 829,67 | 767,32 | 812,04 | 671,47 | 1.030,09 | 463,62 | 1.310,15 | 875,41 | 1.149,34 | 979,96 | 1.402,71 | 1.331,82 | 775,83 | 1.611,33 | 1.742,37 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 145,44 |  |  | 0,45 | 0,22 |  |  |  |  | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 75,83 | 0,48 | 0,45 | 34,15 | 33,08 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,10 | 0,76 |  |  |  |  | 0,10 | 0,79 |  | 0,17 | 3,11 | 0,70 |  | 2,34 | 1,15 | 4,55 |  | 0,43 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.483,98 | 191,07 | 354,87 | 205,28 | 186,55 | 232,04 | 348,50 | 222,93 | 102,17 | 188,95 | 467,90 | 232,90 | 124,74 | 980,58 | 376,17 | 97,55 | 720,38 | 451,40 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,20 |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,05 | 0,91 |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 67,91 | 6,74 | 1,15 | 2,74 | 2,75 | 1,01 | 1,11 | 5,94 | 1,17 | 1,00 | 5,17 | 1,19 | 1,07 | 2,00 | 1,01 | 1,24 | 1,01 | 31,61 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 39,85 | 2,32 | 1,08 | 2,04 | 3,47 | 1,50 | 1,07 | 6,81 | 1,30 | 1,00 | 6,32 | 1,00 | 1,42 | 4,27 | 1,00 | 1,26 | 1,00 | 2,99 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 900,65 | 29,97 | 19,97 | 31,26 | 39,27 | 17,20 | 19,61 | 34,34 | 4,49 | 30,94 | 320,59 | 66,11 | 50,80 | 54,29 | 66,77 | 35,46 | 42,94 | 36,64 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,13 |  |  | 0,07 |  | 0,29 |  | 0,10 | 0,07 | 0,20 | 0,05 |  |  |  | 0,13 | 0,12 | 0,10 |  |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 7,45 | 0,62 | 0,16 | 0,12 | 4,02 | 0,03 | 0,24 |  | 0,05 | 0,32 | 0,10 | 0,11 | 0,25 | 0,63 | 0,07 | 0,12 | 0,44 | 0,17 |
| - | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | DGD | 45,48 | 5,75 | 2,87 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,72 | 4,33 | 0,99 | 5,97 | 1,66 | 2,49 | 2,23 | 2,73 | 2,12 | 0,97 | 2,48 | 4,61 |
| - | Đất cơ sở thể dục- thể thao | DTT | 3,95 | 0,04 |  | 0,40 |  | 0,37 | 0,47 | 0,59 |  | 0,54 |  |  | 0,51 | 0,13 |  | 0,13 | 0,45 | 0,32 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,67 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,03 |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 916,25 |  | 63,30 | 60,50 | 49,49 | 52,67 | 40,55 | 78,16 | 24,25 | 49,54 | 58,12 | 62,40 | 55,73 | 58,00 | 63,77 | 39,35 | 76,97 | 83,45 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 77,07 | 77,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13,47 | 6,71 | 0,40 | 0,53 | 1,28 | 0,28 | 0,33 | 0,44 | 0,23 | 0,15 | 0,29 | 0,64 | 0,34 | 0,22 | 0,40 | 0,50 | 0,19 | 0,54 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,26 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,55 | 1,20 | 0,32 | 1,39 | 0,29 | 0,13 | 0,17 | 1,46 | 0,17 | 1,61 | 0,45 | 1,74 | 0,72 | 2,24 | 0,73 | 0,27 | 0,96 | 1,70 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 122,33 | 6,70 | 4,16 | 10,98 | 5,72 | 4,72 | 5,65 | 13,26 | 1,18 | 13,20 | 1,00 | 13,38 | 6,80 | 10,05 | 4,47 | 0,93 | 12,21 | 7,92 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 2,93 | 0,10 | 0,87 | 0,12 | 0,11 | 0,29 | 0,44 | 0,16 | 0,50 |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,11 |  | 0,04 |  | 0,11 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,59 | 0,66 | 0,42 | 0,67 | 0,26 | 0,71 | 0,21 | 1,01 | 0,13 |  | 2,43 | 0,15 | 1,03 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,54 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.292,17 | 58,49 | 262,70 | 95,05 | 83,77 | 153,53 | 279,36 | 77,92 | 68,75 | 91,51 | 53,49 | 86,25 | 6,03 | 849,16 | 237,49 | 18,08 | 584,69 | 285,90 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 521,68 | 521,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Không tính tổng vào diện tích tư nhiên

Biểu 07/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thị trấn | Định Thủy | Đa Phước Hội | Tân Hội | Phước Hiệp | Bình Khánh Đông | An Thạnh | Bình Khánh Tây | An Định | Thành Thới B | Tân Trung | An Thới | Thành Thới A | Minh Đức | Ngãi Đăng | Cẩm Sơn | Hương Mỹ |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+.. | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 107,85 | 19,81 | 4,46 | 3,07 | 7,07 | 3,75 | 4,21 | 3,75 | 2,99 | 3,25 | 29,67 | 3,47 | 3,04 | 3,92 | 4,19 | 2,34 | 3,71 | 5,15 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 2,89 | 0,43 |  | 0,26 | 0,40 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 1,15 |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1,74 | 0,43 |  | 0,26 | 0,40 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 6,42 | 0,85 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,32 |  | 0,32 | 0,59 | 0,49 |  | 0,50 | 0,50 |  | 0,75 |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 98,44 | 18,53 | 4,06 | 2,41 | 6,17 | 3,35 | 3,81 | 2,93 | 2,99 | 2,93 | 29,08 | 2,98 | 3,04 | 3,42 | 3,54 | 2,34 | 2,96 | 3,90 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  | 33,58 | 0,78 | 0,19 | 5,82 | 2,00 |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  | 23,05 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 33,58 | 0,78 | 0,19 | 5,82 | 2,00 |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  | 23,05 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | HNK/NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 4,16 | 4,15 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu 08/CH. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thị trấn | Định Thủy | Đa Phước Hội | Tân Hội | Phước Hiệp | Bình Khánh Đông | An Thạnh | Bình Khánh Tây | An Định | Thành Thới B | Tân Trung | An Thới | Thành Thới A | Minh Đức | Ngãi Đăng | Cẩm Sơn | Hương Mỹ |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+.. | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 45,34 | 15,63 | 1,00 |  | 3,27 | 0,35 | 0,84 |  |  |  | 23,31 |  | 0,10 | 0,42 | 0,17 |  | 0,25 |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,63 | 0,25 |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 44,71 | 15,38 | 1,00 |  | 3,17 | 0,35 | 0,84 |  |  |  | 23,28 |  | 0,10 | 0,42 | 0,17 |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4,07 | 3,17 |  |  | 0,54 |  | 0,01 |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,31 | 0,23 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,10 | 0,01 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở giáo dục- đào tạo | DGD | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất cơ sở thể dục- thể thao | DTT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,38 |  |  |  | 0,13 |  | 0,01 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,73 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,81 | 0,71 |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,47 | 0,37 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

Biểu 10/CH. Danh mục dự án thực hiện trong năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam

| STT | Hạng mục | Diện tích quy hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Tăng thêm | Địa điểm (đến cấp xã) | Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích (ha) | Sử dụng vào loại đất |  |  |
| (1) | (2) | (3)=(4)+(5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh |
| 1.2 | Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cống Cái Quao | 0,85 |  | 0,85 | CLN (0,84 ha),ONT (0,01 ha) | Bình Khánh Đông | Tờ bản đồ số 12 (chưa xác định phạm vi thu hồi đất) |
| 2 | Cống Vàm Nước Trong | 1,00 |  | 1,00 | CLN (1 ha) | Định Thủy | Tờ bản đồ số 1 (chưa xác định phạm vi thu hồi đất) |
| 3 | Cống Vàm Thom | 1,60 |  | 1,60 | CLN (1,6 ha) | Thành Thới B | Tờ bản đồ số 8 (chưa xác định phạm vi thu hồi đất) |
| 4 | Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long | 1,26 |  | 1,26 | HNK (0,1 ha),CLN (0,65 ha),TMD (0,13 ha),SKC (0,08 ha),DGD (0,09 ha),ONT (0,1 ha),TSC (0,1 ha),NTD (0,01 ha) | Tân Hội | Các tờ: 7, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (chưa xác định phạm vi thu hồi đất) |
| 1.2.3 | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cống Giồng Võ | 0,10 |  | 0,10 | CLN (0,1 ha) | An Thới, An Định | An Thới: tờ 9 (thửa 1p60,1p81) An Định: tờ 22 (thửa 1p63,1p67,1p68,1p74,1p75) |
| 2 | Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống kiểm soát mặn (Cống Sa Kê) | 1,50 |  | 1,50 | CLN (1,47 ha),ONT (0,03 ha) | Tân Hội | Tờ 17 (một phần các thửa 19,24,25,41,42,43,49,73,74,89,94,199,456) |
| 3 | Cụm Công nghiệp Thành Thới B | 20,00 |  | 20,00 | CLN (19,2 ha),DGT (0,47 ha),DTL (0,14 ha),ONT (0,15 ha),NTD (0,02 ha),DSH (0,02 ha) | Thành Thới B | Tờ 19 (1 phần thửa 188, 206, 241, 268; trọn thửa 195,196, 199, 207, 209, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 318, 319, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237); Tờ 20 (240, 257, 258, 259, 260, 270, 285, 286, 287, 297, 298, 299, 306, 312, 313, 314, 315, 323, 328, 329, 330, 339, 340, 341, 347, 348, 349, 352, 353, 359, 360, 361, 369, 370, 371, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 396, 399, 411, 430, 482, 483, 484); Tờ 24 (1, 6, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 30, 34, 37, 38, 44, 45, 51, 60, 146, 149) |
| 4 | Khu Tái định cư CCN Thành Thới B | 2,60 |  | 2,60 | HNK (0,03 ha),CLN (2,48 ha), ONT (0,09) | Thành Thới B | Tờ 15 (1 phần thửa 312, 329, 359, 364; trọn thửa 328, 329, 353, 358, 405 ) Tờ 19 (1 phần thửa 7, 9, 50; trọn thửa 8, 9, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 42, 43, 48, 49, 255) |
| 5 | Dự án “Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. | 0,10 | - | 0,10 | CLN (0,1 ha) | Thị trấn |  |
| 2 | Công trình, dự án cấp huyện |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn | 0,32 |  | 0,32 | HNK (0,25 ha),NTD (0,07 ha) | Cẩm Sơn | Tờ 8 (thửa 93, 531) |
| 2 | Công trình xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc tại khu di tích chùa Tuyên Linh | 0,17 |  | 0,17 | CLN (0,17 ha) | Minh Đức | Tờ 20 (thửa 578, 579, 580) |
| 3 | Xây mới trường Mẫu giáo Phước Hiệp | 0,35 |  | 0,35 | CLN (0,35 ha) | Phước Hiệp | Tờ 6 (1 phần thửa 418, 419, 434, 469) |
| 4 | Nâng cấp đường dây 110 kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày | 0,05 |  | 0,05 | CLN (0,05 ha) | Tân Hội | Chưa xác định vị trí cụ thể |
| 5 | Xây mới Trường THCS Tân Hội | 0,60 |  | 0,60 | CLN (0,6 ha) | Tân Hội | Tờ 12 (139, 1 phần thửa 138), Tờ 13 (1 phần thửa 245, 278, 555) |
| 6 | Trường Mẫu giáo Tân Hội | 0,40 |  | 0,40 | CLN (0,4 ha) | Tân Hội | Tờ 12 (1 phần thửa 121, 122), Tờ 13 (thửa 184) |
| 7 | Trường Tiểu học Thành Thới A1 | 0,42 |  | 0,42 | CLN (0,42 ha) | Thành Thới A | Tờ 16 (thửa 156, 157, 197) |
| 8 | Trung tâm hành chính, chính trị huyện MCN | 3,00 |  | 3,00 | CLN (2,5 ha),DGT (0,04 ha),ODT (0,08 ha),NTD (0,38 ha) | Thị trấn | Tờ 33 (1 phần thửa 7); Tờ 32 (1 phần thửa 56-58, 63; thửa 67); Tờ 34 ( thửa 5, 8, 58, 2, 6, 9, 4, 10, 17, 15, 16, 22, 20, 21, 32, 31, 76, 18, 19, 29; 1 phần thửa 13, 72, 1, 27) |
| 9 | Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Mỏ Cày | 0,60 |  | 0,60 | CLN (0,37 ha),SKC (0,02 ha),ODT (0,21 ha) | Thị trấn | Tờ 12 (thửa 22, 1 phần thửa: 21, 25), Tờ 13 (thửa 4-10, 1 phần thửa các thửa: 1, 11, 13, 15) |
| 10 | Trường Tiểu học 2 thị trấn | 0,85 |  | 0,85 | CLN (0,84 ha),ODT (0,01 ha) | Thị trấn | Tờ 12 (1 phần thửa 174) |
| 11 | Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày (khu phố 7) | 14,93 |  | 14,93 | HNK (0,25 ha),CLN (11,56 ha),SKC (0,21 ha),DBV (0,01 ha),TSC (0,71 ha),TON (0,01 ha),NTD (0,004 ha),TIN (0,11 ha),SON (0,68 ha), ONT (1,39 ha) | Thị trấn | Tờ 8 (thửa 5, 6, 8-17, 1 phần các thửa: 1, 4); Tờ 9 (1 phần các thửa: 2, 3, 4); Tờ 11 (6, 9, 10, 13, 14, 28-33,44, 45, 49, 54, 63, 1 phần các thửa: 2, 23, 24, 37, 39, 62); Tờ 12 (thửa 1-4, 9-12, 14, 15, 23, 24, 26, 31, 32, 35, 36, 39-41, 44-48, 52, 53, 57, 58, 61-63 và 1 phần các thửa: 5, 7, 8, 13, 16, 28, 37, 49); Tờ 13 (1 phần các thửa: 1, 11); Tờ 15 (thửa 4,6-8, 10-18, 20-25, 27,32, 33,35, 39, 47, 58, 59, 61, 63-71, 73-76, 79, 81- 84, 95, 99, 102, 104, 106, 109-112, 115, 116; 1 phần các thửa: 28, 78); Tờ 16 (1-8, 10-12, 14-16, 18-20, 68-70, 76, 78-80, 82-84, 3020) |
| 2.2 | Công trình, dự án không phải thu hồi đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giao đất cho Bộ chỉ huy QS tỉnh quản lý | 0,60 |  | 0,60 | CQP (0,60 ha) | An Thạnh | Tờ 32 (1 phần thửa 109) |
| 2 | Giao đất cho trường TH An Thạnh 1 | 0,56 |  | 0,56 | DGD (0,56 ha) | An Thạnh | Tờ 33 (thửa 5) |
| 3 | Trường mẫu giáo Đa Phước Hội | 0,30 |  | 0,30 | CLN (0,3 ha) | Đa Phước Hội | Tờ 13 (thửa 321) |
| 4 | Giao đất cho UBND xã | 0,14 |  | 0,14 | DGD (0,14 ha) | Định Thủy | Tờ 29 (1p thửa 46) |
| 5 | Trụ sở ấp Định Hưng (giao đất) | 0,04 |  | 0,04 | CLN (0,04 ha) | Định Thủy | Tờ 23 (thửa 50) |
| 6 | Trường Tiểu học Hương Mỹ 2 | 0,60 |  | 0,60 | CLN (0,6 ha) | Hương Mỹ | Tờ 14 (thửa 503) |
| 7 | Trường Mẫu giáo Minh Đức | 0,37 |  | 0,37 | CLN (0,37 ha) | Minh Đức | Tờ 20 (thửa 322,338,343,525,551) |
| 8 | Đình Tân Hương | 0,26 |  | 0,26 | DYT (0,26 ha) | Minh Đức | Tờ 35 (thửa 142) |
| 9 | Nhà văn hóa ấp Hiệp Phước (giao đất) | 0,01 |  | 0,01 | TSC (0,01 ha) | Phước Hiệp | Tờ 9 (thửa 80) |
| 10 | Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp (giao đất) | 0,32 |  | 0,32 | DTT (0,32 ha) | Phước Hiệp | Tờ 6 (thửa 136) |
| 11 | Công ty cấp nước Mỏ Cày thuê đất (Rạch Đồn) | 0,62 |  | 0,62 | SON (0,62 ha) | Thành Thới B | Khu vực cửa Rạch Đồn |
| 12 | Bến Thủy nội địa - Cty TNHH nhập khẩu Viet Star (thuê) | 0,14 |  | 0,14 | SON (0,14 ha) | Thành Thới B | Sông Cổ Chiên |
| 13 | Nhà văn hóa ấp Thới Khương | 0,03 |  | 0,03 | CLN (0,03 ha) | Thành Thới A | Tờ 7 (một phần thửa 18), tờ 3 (một phần thửa 419) |
| 14 | Trường mẫu giáo ấp Thới Hòa | 0,08 |  | 0,08 | TON (0,08 ha) | Thành Thới A | Tờ 3 (1 phần thửa 102) |
| 15 | Trường Mẫu giáo ấp Tân Phong (giao đất) | 0,03 |  | 0,03 | DGD (0,03) | Thành Thới A | Tờ 28 (thửa 153) |
| 16 | Nhà văn hóa ấp Tân Phong (giao đất) | 0,05 |  | 0,05 | SON (0,05 ha) | Thành Thới A | Tờ 28 (thửa 153) |
| 17 | Đình Hội Yên | 0,16 |  | 0,16 | TMD (0,16 ha) | Thị trấn | Tờ 31 (thửa 48,49) |
| 18 | Trụ sở Chi cục Thống kê | 0,10 |  | 0,10 | TMD (0,10 ha) | Thị trấn | Tờ 31 (thửa 50) |
| 2.3 | Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển sang đất ở nông thôn của HGĐ,CN | 21,69 |  | 21,69 | LUC (2,46 ha), HNK (5,03 ha), CLN (14,10 ha), NTS (0,10 ha), | Các xã |  |
| 2 | Chuyển sang đất ở đô thị của HGĐ,CN | 1,62 |  | 1,62 | LUC (0,43 ha), HNK (0,40 ha), CLN (0,79 ha), | Thị trấn Mỏ Cày |  |
| 3 | Chuyển sang đất cây lâu năm của HGĐ,CN | 23,70 |  | 23,70 | LUC (23,45 ha), NTS (0,25 ha), | Các xã |  |
| 4 | Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ của HGĐ,CN | 16,99 |  | 16,99 | CLN (16,99 ha), | Các xã |  |
| 5 | Chuyển sang đất cơ sở sản xuất PNN của HGĐ,CN | 16,75 |  | 16,75 | CLN (16,75 ha), | Các xã |  |
| 6 | Cho thuê, bán đấu giá | 47,29 |  | 47,29 |  | Các xã, thị trấn | Chi tiết tại phụ lục 4, 6 |

Biểu 11/CH, Biểu 12/CH

Biểu 13/CH. Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỏ Cày Nam

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Diện tích đầu kỳ năm 2018 | Chu chuyển đất đai đến năm 2020 | Cộng giảm | Biến động | Diện tích cuối kỳ năm 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NNP | LUA | LUC | HNK | CLN | RPH | RDD | RSX | NTS | NKH | PNN | CQP | CAN | SKK | SKT | SKN | TMD | SKC | SKS | DHT | DDT | DDL | DRA | ONT | ODT | TSC | DTS | DNG | TON | NTD | SKX | DSH | DKV | TIN | SON | MNC | PNK | CSD |  |  |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | 17.719,12 | 17.577,44 |  |  |  | 33,83 |  |  |  |  |  | 107,85 |  |  |  |  | 19,20 | 20,51 | 17,25 |  | 10,25 | 0,17 |  |  | 24,25 | 13,65 | 2,50 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 141,68 | -107,85 | 17.611,27 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 36,47 | 33,58 |  |  |  | 33,58 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,47 | -36,47 |  |
| 1.1.1 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 13,55 | 11,81 |  |  |  | 11,81 |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,55 | -13,55 |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 278,39 |  |  |  | 271,97 |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,35 |  |  |  | 5,06 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 | -6,42 | 271,97 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 17.244,37 |  |  |  |  | 17.145,93 |  |  |  |  |  | 98,44 |  |  |  |  | 19,20 | 20,35 | 17,25 |  | 9,90 | 0,17 |  |  | 16,63 | 12,37 | 2,50 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 98,44 | -64,61 | 17.179,76 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 145,79 | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 145,44 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | -0,35 | 145,44 |
| 1.8 | Đất làm muối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | 14,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,10 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 5.376,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.332,93 |  |  |  |  | 0,80 | 33,23 | 2,88 |  | 0,85 |  |  |  | 0,01 | 4,15 | 0,74 |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,39 |  |  |  |  | 43,20 | 107,85 | 5.483,98 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |
| 2.2 | Đất an ninh | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 14,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | 14,17 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,36 | 53,38 | 67,91 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 20,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,04 | 19,72 |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 19,78 | 39,85 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 894,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  | 0,61 | 0,75 | 0,76 |  | 889,46 |  |  |  | 0,01 | 2,42 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 5,04 | 6,15 | 900,65 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,67 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 | -0,92 | 2,03 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | 892,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 891,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 23,96 | 916,25 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | 59,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 59,27 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 17,46 | 77,07 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 12,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,72 | 10,23 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 1,87 | 1,37 | 13,47 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | 15,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 15,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | -0,09 | 15,55 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 122,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,00 | 0,37 |  |  |  | 122,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | -0,47 | 122,33 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  | 0,02 | 0,17 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  | 0,49 | -0,36 | 2,93 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 9,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,20 |  |  |  |  | 0,11 | 0,28 | 9,59 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 3.325,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,86 |  |  |  |  |  | 31,23 | 0,90 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 3.292,17 |  |  |  | 32,86 | -32,86 | 3.292,17 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng tăng |  |  |  |  |  | 33,83 |  |  |  |  |  | 107,85 |  |  |  |  | 20,00 | 53,74 | 20,13 |  | 11,10 | 0,17 |  |  | 24,26 | 17,80 | 3,24 |  |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích cuối kỳ, năm 2019 | 23.095,25 | 17.611,27 |  |  | 271,97 | 17.179,76 |  |  |  | 145,44 | 14,10 | 5.483,98 | 2,20 | 1,05 |  |  | 20,00 | 67,91 | 39,85 |  | 900,65 | 0,67 |  | 2,03 | 916,25 | 77,07 | 13,47 | 0,26 |  | 15,55 | 122,33 |  | 2,93 |  | 9,59 | 3.292,17 |  |  |  |  |  |  |

# PHỤ LỤC

Trang

Phụ lục 01. Danh sách các thửa đất công bán đấu giá, cho thuê chuyển tiếp từ 2019	63

Phụ lục 02. Danh sách các thửa đất công bán đấu giá, cho thuê hoặc giao đất năm 2020 (đăng ký mới)	65

Phụ lục 03. Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2020	67

Phụ lục 04. Danh mục các thửa đất đăng ký chuyển mục đích năm 2020	69

Phụ lục 05. Sơ đồ vị trí thửa đất của một số dự án năm 2020	82

Phụ lục 01. Danh sách các thửa đất công bán đấu giá, cho thuê chuyển tiếp từ 2019

| STT | Xã, thị trấn | Số thửa | Số tờ | Diện tích (ha) | Loại đất hiện trạng | Loại đất kế hoạch | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thị trấn Mỏ Cày | 42 | 12 | 0,71 | TSC | TMD | Cho thuê |
| 2 | Thị trấn Mỏ Cày | 185 | 18 | 0,01 | ODT | ODT | Bán đấu giá |
| 3 | Thị trấn Mỏ Cày | 186 | 18 | 0,04 | ODT | ODT | Bán đấu giá |
| 4 | Thị trấn Mỏ Cày | 35 | 21 | 0,04 | TSC | TMD | Cho thuê |
| 5 | Thị trấn Mỏ Cày | 30 | 25 | 0,01 | ODT | ODT | Bán đấu giá |
| 6 | Thị trấn Mỏ Cày | 125 | 39 | 0,29 | TSC | TMD | Bán đấu giá |
| 7 | Thị trấn Mỏ Cày | 225 | 39 | 0,14 | CLN | ODT | Cho thuê |
| 8 | Thị trấn Mỏ Cày | 25 | 42 | 0,01 | CLN | ODT | Bán đấu giá |
| 9 | Thị trấn Mỏ Cày | 23 | 42 | 0,01 | ODT | ODT | Bán đấu giá |
| 10 | Thị trấn Mỏ Cày | 10 | 21 | 0,01 | DGD | ODT | Bán đấu giá |
| 11 | Thị trấn Mỏ Cày | 61 | 18 | 0,02 | DGD | TMD | Cho thuê |
| 12 | Thị trấn Mỏ Cày | 216 | 20 | 0,01 | TSC | ODT | Bán đấu giá |
| 13 | Thị trấn Mỏ Cày | 22 | 2 | 0,2 | CLN | SKC | Cho thuê |
| 14 | Thị trấn Mỏ Cày | 9 | 4 | 0,01 | CLN | ODT | Bán đấu giá |
| 15 | Thị trấn Mỏ Cày | 82 (1p) | 19 | 0,05 | DGD | TMD | Cho thuê |
| 16 | Bình Khánh Tây | 24 | 13 | 0,01 | ONT | ONT | Bán đấu giá |
| 17 | Bình Khánh Tây | 256 | 8 | 0,1 | CLN | CLN | Cho thuê |
| 18 | Định Thủy | 12 | 30 | 0,06 | CLN | TMD | Cho thuê |
| 19 | An Thới | 305 | 14 | 0,13 | CLN | CLN | Cho thuê |
| 20 | Tân Hội | 461 | 9 | 0,04 | SKC | TMD | Cho thuê |
| 21 | Hương Mỹ | 33 | 41 | 0,04 | CLN | SKC | Cho thuê |
| 22 | Hương Mỹ | 34 | 41 | 0,04 | CLN | SKC | Cho thuê |
| 23 | Hương Mỹ | 35 | 41 | 0,04 | CLN | SKC | Cho thuê |
| 24 | Hương Mỹ | 36 | 41 | 0,04 | CLN | SKC | Cho thuê |
| 25 | Hương Mỹ | 37 | 41 | 0,04 | CLN | SKC | Cho thuê |
| 26 | Hương Mỹ | 39 | 30 | 0,92 | DRA | SKC | Cho thuê |
| 27 | Hương Mỹ | 119 | 39 | 0,002 | ONT | ONT | Bán đấu giá |
| 28 | Hương Mỹ | 44 | 11 | 0,3 | DTL | SKC | Cho thuê |
| 29 | Hương Mỹ | 367 | 11 | 0,25 | DTL | SKC | Cho thuê |
| 30 | Hương Mỹ | 368 | 11 | 0,03 | DTL | SKC | Cho thuê |
| 31 | Hương Mỹ | 170 | 40 | 0,12 | CLN | TMD | Cho thuê |
| 32 | Ngãi Đăng | 1p169 | 18 | 0,03 | DTL | TMD | Cho thuê |
| 33 | Thành Thới A | (*) | 3 | 0,45 | ONT | ONT | Giao đất |
| 34 | Thị trấn Mỏ Cày | 38 | 11 | 2,4 | DTT | ODT | Bán đấu giá |
| 35 | Bình Khánh Tây | 34 (1p) | 13 | 0,05 | SKC | SKC | Cho thuê |
| 36 | Hương Mỹ | 125 | 2 | 0,05 | CLN | ONT | Giao đất có thu tiền |
| 37 | An Định | 570 | 3 | 0,45 | CLN | CLN | Cho thuê |
| 38 | An Định | 242 | 10 |  | CLN | CLN | Cho thuê |
| 39 | An Định | 181 | 13 |  | CLN | CLN | Cho thuê |
| 40 | Ngãi Đăng | 456 | 10 | 0,12 | CLN | CLN | Cho thuê |
| 41 | Ngãi Đăng | 38 | 16 | 0,14 | CLN | CLN | Cho thuê |
| 42 | Cẩm Sơn | 219 | 39 | 0,1 | ONT | ONT | Giao đất có thu tiền |
| 43 | Cẩm Sơn | 220 | 39 |  | ONT | ONT | Giao đất có thu tiền |
| 44 | Minh Đức | (*) | 35 |  | ONT | ONT | Giao đất có thu tiền |
| 45 | Minh Đức | 567 | 20 | 0,08 | CLN | CLN | Giao đất không thu tiền |
| 46 | Tân Trung | 2765 | 1 | 0,05 | ONT | ONT | Giao đất có thu tiền |
| 47 | Thành Thới B | 64 | 8 | 0,49 | CLN | TMD | Cho thuê |
| 48 | Thành Thới B | 77 | 8 | 0,16 | HNK | TMD | Cho thuê |
| 49 | Thành Thới B | 94 | 8 | 0,05 | CLN | TMD | Cho thuê |
| 50 | Thành Thới B | (**) | 8,9,14,15,19 |  | SON, CLN | TMD,SKC | Cho thuê |
| (*) Các thửa đất thuộc khu dân cư Rạch Bần (**) Các thửa đất bãi bồi dọc theo sông Cổ Chiên, từ đê trở ra. |

Phụ lục 02. Danh sách các thửa đất công bán đấu giá, cho thuê hoặc giao đất năm 2020 (đăng ký mới)

| STT | Xã, thị trấn | Số tờ | Số thửa | Diện tích (m2) | Loại đất hiện trạng | Loại đất kế hoạch | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | An Định | 3 | 570 | 315,00 | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 2 | An Định | 10 | 242 | 2.209,30 | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 3 | An Định | 13 | 181 | 2.043,20 | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 4 | An Thạnh | 12 | 26 | 360,40 | BHK |  | Cho thuê |
| 5 | An Thạnh | 27 | 285 | 57,60 | ONT |  | Giao đất có thu tiền |
| 6 | An Thạnh | 7 | 1p518 |  | CLN | CLN | Giao đất |
| 7 | An Thới | 8 | 56 | 543,70 | CLN | CLN | Cho thuê |
| 8 | Bình Khánh Tây | 13 | 23 | 501,00 | DYT | ONT | Bán đấu giá |
| 9 | Bình Khánh Tây | 7 | 511 | 2.687,30 | DSH | SKC | Cho thuê làm Nhà máy nước |
| 10 | Bình Khánh Tây | 7 | 510 | 1.739,90 | DSH | TMD | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 11 | Bình Khánh Tây | 13 | 35 | 308,00 | DSH | SKC | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 12 | Cẩm Sơn | 5 | 68 | 927,40 | CLN | ONT | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 13 | Cẩm Sơn | 19 | 301 | 278,00 | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 14 | Cẩm Sơn | 19 | 309 | 7.992,00 | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 15 | Cẩm Sơn | 19 | 369 | 312,20 | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 16 | Cẩm Sơn | 19 | 1p185 |  | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 17 | Cẩm Sơn | 19 | 1p298 |  | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 18 | Cẩm Sơn | 19 | 1p367 |  | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 19 | Cẩm Sơn | 19 | 1p370 |  | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 20 | Cẩm Sơn | 19 | 1p371 |  | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 21 | Cẩm Sơn | 19 | 1p387 |  | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 22 | Cẩm Sơn | 26 | 161 | 732,50 | CLN | CLN | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 23 | Cẩm Sơn | 26 | 169 | 3.193,30 | CLN |  | Cho thuê hoặc bán đấu giá |
| 24 | Đa Phước Hội | 8 | 1p254 |  | CLN |  | Bán đấu giá làm đất ở |
| 25 | Định Thủy | 27 | 14 | 150,00 | CLN |  | Thu hồi |
| 26 | Định Thủy | 27 | 15 | 1380,4 | CLN |  | Cho thuê |
| 27 | Hương Mỹ | 40 | 170 | 1.220,20 | CLN | TMD | Đấu giá giao đất |
| 28 | Hương Mỹ | 40 | 174 | 3.279,60 | CLN | TMD | Đấu giá giao đất |
| 29 | Hương Mỹ | 41 | 33 | 285,50 | CLN | ONT | Đấu giá giao đất |
| 30 | Hương Mỹ | 41 | 34 | 286,80 | CLN | ONT | Đấu giá giao đất |
| 31 | Hương Mỹ | 41 | 35 | 286,90 | CLN | ONT | Đấu giá giao đất |
| 32 | Hương Mỹ | 41 | 36 | 287,00 | CLN | ONT | Đấu giá giao đất |
| 33 | Hương Mỹ | 41 | 37 | 287,60 | CLN | ONT | Đấu giá giao đất |
| 34 | Hương Mỹ | 23 | 9 | 1.768,00 | DCH | TMD | Cho thuê |
| 35 | Hương Mỹ | 23 | 10 | 826,00 | SON | TMD | Cho thuê |
| 36 | Hương Mỹ | 23 | 259 | 272.514,00 | SON | TMD | Cho thuê |
| 37 | Hương Mỹ | 17 | 1p198 | 31.094,56 | SON | TMD | Cho thuê |
| 38 | Minh Đức | 31 | 63 | 730,10 | BHK | BHK | cho thuê |
| 39 | Minh Đức | 34 | 24 | 658,00 | CLN | BHK | cho thuê |
| 40 | Minh Đức | 35 | 142 | 2.579,50 | DYT | TSC | Chuyển MĐSDD |
| 41 | Tân Hội | 24 | 1p44 | 50,00 | DCH | ONT | Giao đất |
| 42 | Tân Trung | 8 | 1p416 | 300,00 | DGD | ONT | Giao đất |
| 43 | Thành Thới A | 22 | 1p 422 | 5.000,00 | SON | TMD | Cho thuê |
| 44 | Thành Thới A | 22 | 1p426 | 5.000,00 | SON | TMD | Cho thuê |
| 45 | Thành Thới A | 14 | 85 | 2.314,90 | BHK | LUC | Cho thuê |
| 46 | Thành Thới A | 22 | 442a | 4.536,90 | SON | SKC | Đấu giá giao đất |
| 47 | Thành Thới A | 32 | 179 | 640,60 | CLN | CLN | Cho thuê |
| 48 | Thành Thới B | 4 | 320 | 414,50 | CLN | TMD | Cho thuê |
| 49 | Thành Thới B | 14 | 120 | 649,90 | CLN | TMD | Cho thuê |
| 50 | Thành Thới B | 16 | 237 | 2.816,20 | SKC | SKC | Cho thuê |
| 51 | Thị trấn Mỏ Cày | 22 | 2 | 1.982,70 | HNK+ODT | ODT | Bán đấu giá |
| 52 | Thị trấn Mỏ Cày | 21 | 51 | 94,20 | TSC | ODT | Giao đất có thu tiền |
| 53 | Thị trấn Mỏ Cày | 21 | 64 | 273,90 | TSC | ODT | Giao đất có thu tiền |

Phụ lục 03. Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2020

| STT | Xã, thị trấn | Mã KH | Tổng diện tích CMĐ (ha) | Loại đất hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LUC | LUK | HNK | CLN | NTS |
| 1 | Thị trấn | CLN | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |
|  |  | ODT | 1,62 | 0,43 |  | 0,4 | 0,79 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Định Thủy | CLN | 0,1906 | 0,1906 |  |  |  |  |
|  |  | ONT | 1,36 |  |  | 0,4 | 0,96 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Đa Phước Hội | CLN | 5,594 | 5,594 |  |  |  |  |
|  |  | ONT | 0,77 | 0,26 |  | 0,4 | 0,11 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Tân Hội | CLN | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | ONT | 1,8 | 0,4 |  | 0,4 | 1 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Phước Hiệp | ONT | 1,4 |  |  | 0,4 | 1 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Bình Khánh Đông | ONT | 1,37 |  |  | 0,4 | 0,97 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 7 | An Thạnh | CLN | 1,54 | 1,54 |  |  |  |  |
|  |  | ONT | 1,75 | 0,5 |  | 0,32 | 0,93 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Bình Khánh Tây | ONT | 0,99 |  |  |  | 0,99 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9 | An Định | ONT | 1,25 |  |  | 0,32 | 0,93 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | Thành Thới B | ONT | 1,33 |  |  | 0,4 | 0,93 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 0,83 |  |  |  | 0,83 |  |
| 11 | Tân Trung | ONT | 1,47 |  |  | 0,49 | 0,98 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | An Thới | ONT | 0,94 |  |  |  | 0,94 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Thành Thới A | CLN | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ONT | 1,47 |  |  | 0,5 | 0,97 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | Minh Đức | CLN | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | ONT | 1,65 | 0,15 |  | 0,5 | 1 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | Ngãi Đăng | ONT | 0,42 |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  | TMD | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC | 0,92 |  |  |  | 0,92 |  |
| 16 | Cẩm Sơn | ONT | 1,47 |  |  | 0,5 | 0,97 |  |
|  |  | TMD | 0,99 |  |  |  | 0,99 |  |
|  |  | SKC | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | Hương Mỹ | CLN | 13,41 | 1,39 | 11,77 |  |  | 0,25 |
|  |  | ONT |  |  | 1,15 |  | 1 | 0,1 |
|  |  | TMD |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | SKC |  |  |  |  | 1 |  |

Phụ lục 04. Danh mục các thửa đất đăng ký chuyển mục đích năm 2020

| STT | Xã | Số tờ | Số thửa | HT | KH | Diện tích (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | An Định | 1 | 125 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 2 | An Định | 1 | 140 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 3 | An Định | 1 | 171 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 4 | An Định | 1 | 307 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 5 | An Định | 1 | 1338 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 6 | An Định | 2 | 58 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 7 | An Định | 2 | 78 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 8 | An Định | 2 | 92 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 9 | An Định | 2 | 208 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 10 | An Định | 2 | 214 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 11 | An Định | 2 | 799 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 12 | An Định | 3 | 2 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 13 | An Định | 3 | 3 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 14 | An Định | 3 | 16 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 15 | An Định | 3 | 52 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 16 | An Định | 3 | 56 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 17 | An Định | 3 | 65 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 18 | An Định | 3 | 68 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 19 | An Định | 3 | 71 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 20 | An Định | 3 | 98 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 21 | An Định | 3 | 110 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 22 | An Định | 3 | 126 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 23 | An Định | 3 | 568 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 24 | An Định | 3 | 569 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 25 | An Định | 3 | 579 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 26 | An Định | 3 | 598 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 27 | An Định | 3 | 622 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 28 | An Định | 3 | 664 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 29 | An Định | 3 | 720 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 30 | An Định | 3 | 931 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 31 | An Định | 3 | 1004 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 32 | An Định | 3 | 1160 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 33 | An Định | 3 | 1188 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 34 | An Định | 3 | 1753 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 35 | An Định | 3 | 1806 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 36 | An Định | 4 | 2373 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 37 | An Định | 9 | 2 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 38 | An Định | 9 | 4 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 39 | An Định | 9 | 8 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 40 | An Định | 9 | 30 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 41 | An Định | 9 | 32 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 42 | An Định | 9 | 50 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 43 | An Định | 9 | 96 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 44 | An Định | 9 | 599 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 45 | An Định | 9 | 615 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 46 | An Định | 11 | 21 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 47 | An Định | 11 | 52 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 48 | An Định | 11 | 68 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 49 | An Định | 11 | 84 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 50 | An Định | 11 | 250 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 51 | An Định | 11 | 293 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 52 | An Định | 12 | 22 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 53 | An Định | 12 | 32 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 54 | An Định | 12 | 46 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 55 | An Định | 12 | 47 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 56 | An Định | 12 | 57 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 57 | An Định | 12 | 67 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 58 | An Định | 12 | 71 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 59 | An Định | 12 | 74 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 60 | An Định | 12 | 89 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 61 | An Định | 12 | 93 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 62 | An Định | 12 | 98 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 63 | An Định | 12 | 102 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 64 | An Định | 12 | 109 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 65 | An Định | 12 | 122 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 66 | An Định | 12 | 125 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 67 | An Định | 12 | 126 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 68 | An Định | 12 | 127 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 69 | An Định | 12 | 131 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 70 | An Định | 12 | 135 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 71 | An Định | 12 | 137 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 72 | An Định | 12 | 140 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 73 | An Định | 12 | 141 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 74 | An Định | 12 | 145 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 75 | An Định | 12 | 146 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 76 | An Định | 12 | 149 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 77 | An Định | 12 | 150 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 78 | An Định | 12 | 153 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 79 | An Định | 12 | 188 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 80 | An Định | 12 | 191 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 81 | An Định | 12 | 197 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 82 | An Định | 12 | 203 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 83 | An Định | 12 | 205 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 84 | An Định | 12 | 207 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 85 | An Định | 12 | 211 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 86 | An Định | 12 | 227 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 87 | An Định | 12 | 234 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 88 | An Định | 12 | 235 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 89 | An Định | 12 | 242 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 90 | An Định | 12 | 245 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 91 | An Định | 12 | 246 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 92 | An Định | 12 | 250 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 93 | An Định | 12 | 263 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 94 | An Định | 12 | 264 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 95 | An Định | 12 | 266 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 96 | An Định | 12 | 267 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 97 | An Định | 12 | 268 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 98 | An Định | 12 | 270 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 99 | An Định | 12 | 276 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 100 | An Định | 12 | 291 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 101 | An Định | 12 | 292 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 102 | An Định | 12 | 294 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 103 | An Định | 12 | 301 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 104 | An Định | 12 | 302 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 105 | An Định | 12 | 303 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 106 | An Định | 12 | 307 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 107 | An Định | 12 | 309 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 108 | An Định | 12 | 310 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 109 | An Định | 12 | 319 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 110 | An Định | 12 | 320 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 111 | An Định | 12 | 321 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 112 | An Định | 12 | 327 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 113 | An Định | 12 | 336 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 114 | An Định | 12 | 370 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 115 | An Định | 12 | 406 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 116 | An Định | 12 | 410 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 117 | An Định | 12 | 477 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 118 | An Định | 12 | 483 | CLN | ONT | 144,00 |  |
| 119 | An Định | 12 | 498 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 120 | An Định | 12 | 508 | NTD | ONT | 200,00 |  |
| 121 | An Định | 12 | 514 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 122 | An Định | 12 | 525 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 123 | An Định | 12 | 527 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 124 | An Định | 12 | 535 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 125 | An Định | 13 | 137 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 126 | An Định | 13 | 188 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 127 | An Định | 18 | 375 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 128 | An Định | 18 | 416 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 129 | An Định | 19 | 39 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 130 | An Định | 19 | 77 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 131 | An Định | 19 | 107 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 132 | An Định | 20 | 53 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 133 | An Định | 24 | 346 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 134 | An Định | 24 | 405 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 135 | An Định | 31 | 95 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 136 | An Định | 31 | 142 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 137 | An Định | 31 | 211 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 138 | An Định | 31 | 238 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 139 | An Định | 31 | 247 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 140 | An Thạnh | 2 | 41 | CLN | SKC | 1.998,10 |  |
| 141 | An Thạnh | 2 | 205 | CLN | ONT | 170,00 |  |
| 142 | An Thạnh | 3 | 2629 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 143 | An Thạnh | 6 | 5 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 144 | An Thạnh | 7 | 675 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 145 | An Thạnh | 8 | 125 | CLN | ONT | 776,80 |  |
| 146 | An Thạnh | 12 | 470 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 147 | An Thạnh | 18 | 114 | CLN | ONT | 120,00 |  |
| 148 | An Thạnh | 18 | 114 | CLN | ONT | 120,00 |  |
| 149 | An Thạnh | 23 | 163 | CLN | ONT | 261,70 |  |
| 150 | An Thới | 1 | 1335 | HNK | ONT |  |  |
| 151 | An Thới | 8 | 548 | CLN | ONT |  |  |
| 152 | An Thới | 8 | 583 | CLN | ONT |  |  |
| 153 | An Thới | 14 | 637 | CLN | ONT |  |  |
| 154 | Cẩm Sơn | 1 | 524 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 155 | Cẩm Sơn | 1 | 893 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 156 | Cẩm Sơn | 1 | 1936 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 157 | Cẩm Sơn | 1 | 2117 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 158 | Cẩm Sơn | 1 | 2386 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 159 | Cẩm Sơn | 1 | 2467 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 160 | Cẩm Sơn | 1 | 2608 | LUC | ONT | 100,50 |  |
| 161 | Cẩm Sơn | 2 | 29 | CLN | ONT | 176,00 |  |
| 162 | Cẩm Sơn | 2 | 39 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 163 | Cẩm Sơn | 2 | 73 | CLN | ONT | 138,10 |  |
| 164 | Cẩm Sơn | 2 | 209 | CLN | ONT | 83,80 |  |
| 165 | Cẩm Sơn | 2 | 258 | CLN | ONT | 181,40 |  |
| 166 | Cẩm Sơn | 2 | 370 | CLN | ONT | 89,20 |  |
| 167 | Cẩm Sơn | 2 | 1583 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 168 | Cẩm Sơn | 2 | 1856 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 169 | Cẩm Sơn | 2 | 1862 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 170 | Cẩm Sơn | 2 | 1875 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 171 | Cẩm Sơn | 2 | 1888 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 172 | Cẩm Sơn | 2 | 1902 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 173 | Cẩm Sơn | 2 | 2405 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 174 | Cẩm Sơn | 2 | 2525 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 175 | Cẩm Sơn | 3 | 145 | BHK | ONT | 250,00 |  |
| 176 | Cẩm Sơn | 3 | 527 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 177 | Cẩm Sơn | 3 | 1619 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 178 | Cẩm Sơn | 3 | 1657 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 179 | Cẩm Sơn | 4 | 242 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 180 | Cẩm Sơn | 4 | 244 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 181 | Cẩm Sơn | 4 | 518 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 182 | Cẩm Sơn | 4 | 609 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 183 | Cẩm Sơn | 4 | 830 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 184 | Cẩm Sơn | 4 | 1674 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 185 | Cẩm Sơn | 4 | 1821 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 186 | Cẩm Sơn | 4 | 1851 | BHK | ONT | 95,00 |  |
| 187 | Cẩm Sơn | 4 | 1852 | CLN | ONT | 105,00 |  |
| 188 | Cẩm Sơn | 4 | 1864 | CLN | ONT | 89,00 |  |
| 189 | Cẩm Sơn | 4 | 1881 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 190 | Cẩm Sơn | 4 | 1937 | BHK | ONT | 84,00 |  |
| 191 | Cẩm Sơn | 4 | 1938 | BHK | ONT | 216,00 |  |
| 192 | Cẩm Sơn | 4 | 2000 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 193 | Cẩm Sơn | 4 | 2023 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 194 | Cẩm Sơn | 5 | 92 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 195 | Cẩm Sơn | 5 | 96 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 196 | Cẩm Sơn | 5 | 514 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 197 | Cẩm Sơn | 5 | 899 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 198 | Cẩm Sơn | 5 | 1110 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 199 | Cẩm Sơn | 5 | 1192 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 200 | Cẩm Sơn | 5 | 1338 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 201 | Cẩm Sơn | 5 | 1836 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 202 | Cẩm Sơn | 5 | 2108 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 203 | Cẩm Sơn | 5 | 2327 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 204 | Cẩm Sơn | 5 | 2345 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 205 | Cẩm Sơn | 5 | 2350 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 206 | Cẩm Sơn | 5 | 2410 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 207 | Cẩm Sơn | 5 | 2438 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 208 | Cẩm Sơn | 5 | 2444 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 209 | Cẩm Sơn | 5 | 2475 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 210 | Cẩm Sơn | 5 | 2544 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 211 | Cẩm Sơn | 5 | 2597 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 212 | Cẩm Sơn | 6 | 234 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 213 | Cẩm Sơn | 6 | 298 | CLN | ONT | 253,50 |  |
| 214 | Cẩm Sơn | 7 | 156 | CLN | ONT | 174,00 |  |
| 215 | Cẩm Sơn | 7 | 228 | CLN | ONT | 101,70 |  |
| 216 | Cẩm Sơn | 7 | 369 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 217 | Cẩm Sơn | 8 | 601 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 218 | Cẩm Sơn | 9 | 5 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 219 | Cẩm Sơn | 11 | 238 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 220 | Cẩm Sơn | 11 | 457 | CLN | ONT | 167,90 |  |
| 221 | Cẩm Sơn | 11 | 468 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 222 | Cẩm Sơn | 12 | 145 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 223 | Cẩm Sơn | 12 | 288 | CLN | ONT | 107,10 |  |
| 224 | Cẩm Sơn | 12 | 363 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 225 | Cẩm Sơn | 12 | 425 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 226 | Cẩm Sơn | 12 | 429 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 227 | Cẩm Sơn | 12 | 506 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 228 | Cẩm Sơn | 12 | 545 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 229 | Cẩm Sơn | 13 | 298 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 230 | Cẩm Sơn | 13 | 309 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 231 | Cẩm Sơn | 13 | 402 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 232 | Cẩm Sơn | 13 | 474 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 233 | Cẩm Sơn | 15 | 332 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 234 | Cẩm Sơn | 18 | 118 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 235 | Cẩm Sơn | 18 | 127 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 236 | Cẩm Sơn | 18 | 152 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 237 | Cẩm Sơn | 20 | 445 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 238 | Cẩm Sơn | 20 | 553 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 239 | Cẩm Sơn | 21 | 89 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 240 | Cẩm Sơn | 21 | 177 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 241 | Cẩm Sơn | 21 | 320 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 242 | Cẩm Sơn | 22 | 390 | CLN | ONT | 50,00 |  |
| 243 | Cẩm Sơn | 22 | 401 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 244 | Cẩm Sơn | 26 | 212 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 245 | Cẩm Sơn | 27 | 268 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 246 | Cẩm Sơn | 27 | 312 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 247 | Cẩm Sơn | 27 | 440 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 248 | Cẩm Sơn | 28 | 276 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 249 | Cẩm Sơn | 28 | 277 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 250 | Cẩm Sơn | 28 | 304 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 251 | Cẩm Sơn | 29 | 101 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 252 | Cẩm Sơn | 29 | 353 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 253 | Cẩm Sơn | 31 | 20 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 254 | Cẩm Sơn | 31 | 123 | CLN | ONT | 191,00 |  |
| 255 | Cẩm Sơn | 32 | 445 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 256 | Cẩm Sơn | 39 | 1 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 257 | Cẩm Sơn | 3(4b) | 377 | BHK | ONT | 300,00 |  |
| 258 | Đa Phước Hội | 2 | 58 | CLN | SKC | 545,00 |  |
| 259 | Đa Phước Hội | 2 | 896 | CLN | ONT | 337,4 |  |
| 260 | Đa Phước Hội | 2 | 925 | CLN | ONT | 459,1 |  |
| 261 | Đa Phước Hội | 3 | 524 | CLN | SKC | 7.241,00 |  |
| 262 | Đa Phước Hội | 3 | 3186 | CLN | SKC | 157,00 |  |
| 263 | Đa Phước Hội | 3 | 3211 | CLN | SKC | 381,00 |  |
| 264 | Đa Phước Hội | 3 | 3212 | CLN | SKC | 227,00 |  |
| 265 | Đa Phước Hội | 5 | 221 | CLN | SKC | 717,80 |  |
| 266 | Đa Phước Hội | 5 | 312 | CLN | SKC | 1.224,00 |  |
| 267 | Đa Phước Hội | 5 | 442 | CLN | SKC | 1.715,00 |  |
| 268 | Đa Phước Hội | 5 | 449 | CLN | SKC | 2.016,00 |  |
| 269 | Đa Phước Hội | 6 | 113 | CLN | ONT | 138,1 |  |
| 270 | Đa Phước Hội | 6 | 244 | CLN | ONT | 384,60 |  |
| 271 | Đa Phước Hội | 6 | 266 | CLN | ONT | 343,3 |  |
| 272 | Đa Phước Hội | 6 | 378 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 273 | Đa Phước Hội | 6 | 384 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 274 | Đa Phước Hội | 6 | 397 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 275 | Đa Phước Hội | 6 | 668 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 276 | Đa Phước Hội | 6 | 845 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 277 | Đa Phước Hội | 7 | 114 | CLN | ONT | 763,1 |  |
| 278 | Đa Phước Hội | 7 | 282 | CLN | ONT | 239,8 |  |
| 279 | Đa Phước Hội | 11 | 338 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 280 | Định Thủy | 14 | 393 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 281 | Định Thủy | 14 | 556 | CLN | ONT | 140,00 |  |
| 282 | Định Thủy | 19 | 111 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 283 | Hương Mỹ | 1 | 923 | LUC | CLN | 6.000,00 |  |
| 284 | Hương Mỹ | 1 | 924 | LUC | CLN | 3.264,00 |  |
| 285 | Hương Mỹ | 1 | 975 | LUC | CLN | 1.740,00 |  |
| 286 | Hương Mỹ | 2 | 206 | LUC | CLN | 3.300,00 |  |
| 287 | Hương Mỹ | 2 | 588 | LUC | CLN | 3.190,00 |  |
| 288 | Hương Mỹ | 2 | 620 | LUC | CLN | 2.200,00 |  |
| 289 | Hương Mỹ | 2 | 635 | LUC | CLN | 2.905,00 |  |
| 290 | Hương Mỹ | 2 | 657 | LUC | CLN | 4.000,00 |  |
| 291 | Hương Mỹ | 2 | 659 | LUC | CLN | 1.000,00 |  |
| 292 | Hương Mỹ | 2 | 678 | LUC | CLN | 2.000,00 |  |
| 293 | Hương Mỹ | 2 | 714 | LUC | CLN | 2.187,00 |  |
| 294 | Hương Mỹ | 2 | 875 | LUC | ONT | 300,00 |  |
| 295 | Hương Mỹ | 2 | 1745 | LUC | CLN | 4.350,00 |  |
| 296 | Hương Mỹ | 2 | 1746 | LUC | CLN | 615,00 |  |
| 297 | Hương Mỹ | 3 | 1003 | LUC | CLN | 5.625,00 |  |
| 298 | Hương Mỹ | 3 | 1013 | LUC | CLN | 3.446,00 |  |
| 299 | Hương Mỹ | 3 | 2697 | LUC | CLN | 1.021,00 |  |
| 300 | Hương Mỹ | 3 | 2862 | LUC | CLN | 1.500,00 |  |
| 301 | Hương Mỹ | 3 | 2951 | LUC | CLN | 1.916,00 |  |
| 302 | Hương Mỹ | 3 | 2994 | LUC | CLN | 3.341,00 |  |
| 303 | Hương Mỹ | 4 | 723 | LUC | CLN | 880,00 |  |
| 304 | Hương Mỹ | 4 | 770 | LUC | CLN | 2.430,00 |  |
| 305 | Hương Mỹ | 6 | 431 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 306 | Hương Mỹ | 7 | 351 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 307 | Hương Mỹ | 11 | 109 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 308 | Hương Mỹ | 11 | 448 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 309 | Hương Mỹ | 11 | 449 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 310 | Hương Mỹ | 11 | 451 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 311 | Hương Mỹ | 11 | 491 | CLN | ONT | 249,7 |  |
| 312 | Hương Mỹ | 12 | 257 | LUC | CLN | 2.122,00 |  |
| 313 | Hương Mỹ | 12 | 295 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 314 | Hương Mỹ | 12 | 331 | LUC | CLN | 2.939,80 |  |
| 315 | Hương Mỹ | 14 | 140 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 316 | Hương Mỹ | 14 | 374 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 317 | Hương Mỹ | 15 | 209 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 318 | Hương Mỹ | 15 | 209 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 319 | Hương Mỹ | 15 | 453 | LUC | CLN | 2.836,30 |  |
| 320 | Hương Mỹ | 15 | 454 | LUC | CLN | 1.628,80 |  |
| 321 | Hương Mỹ | 15 | 455 | LUC | CLN | 2.444,70 |  |
| 322 | Hương Mỹ | 16 | 22 | LUC | CLN | 2.684,00 |  |
| 323 | Hương Mỹ | 16 | 36 | LUC | CLN | 346,60 |  |
| 324 | Hương Mỹ | 18 | 36 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 325 | Hương Mỹ | 31 | 158 | LUC | CLN | 1.805,20 |  |
| 326 | Hương Mỹ | 31 | 376 | LUC | CLN | 2.146,10 |  |
| 327 | Hương Mỹ | 31 | 393 | LUC | CLN | 819,80 |  |
| 328 | Hương Mỹ | 31 | 424 | LUC | CLN | 520,70 |  |
| 329 | Hương Mỹ | 31 | 425 | LUC | CLN | 3.010,50 |  |
| 330 | Minh Đức | 1 | 787 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 331 | Minh Đức | 2 | 632 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 332 | Minh Đức | 3 | 111 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 333 | Minh Đức | 3 | 1593 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 334 | Minh Đức | 3 | 1625 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 335 | Minh Đức | 3 | 1918 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 336 | Minh Đức | 3 | 1946 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 337 | Minh Đức | 3 | 3064 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 338 | Minh Đức | 3 | 3232 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 339 | Minh Đức | 3 | 3397 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 340 | Minh Đức | 3 | 3449 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 341 | Minh Đức | 4 | 415 | CLN | ONT | 300,00 | BĐ 299 |
| 342 | Minh Đức | 10 | 259 | LUC | CLN | 2.041,10 |  |
| 343 | Minh Đức | 13 | 145 | CLN | ONT | 129,70 |  |
| 344 | Minh Đức | 14 | 26 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 345 | Minh Đức | 15 | 224 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 346 | Minh Đức | 19 | 295 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 347 | Minh Đức | 19 | 321 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 348 | Minh Đức | 20 | 60 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 349 | Minh Đức | 20 | 166 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 350 | Minh Đức | 20 | 174 | CLN | TMD | 300,00 |  |
| 351 | Minh Đức | 20 | 288 | CLN | TMD | 300,00 |  |
| 352 | Minh Đức | 20 | 389 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 353 | Minh Đức | 20 | 404 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 354 | Minh Đức | 20 | 557 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 355 | Minh Đức | 20 | 558 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 356 | Minh Đức | 20 | 561 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 357 | Minh Đức | 20 | 562 | CLN | TMD | 370,00 |  |
| 358 | Minh Đức | 21 | 38 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 359 | Minh Đức | 23 | 100 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 360 | Minh Đức | 23 | 328 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 361 | Minh Đức | 23 | 339 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 362 | Minh Đức | 23 | 384 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 363 | Minh Đức | 23 | 507 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 364 | Minh Đức | 24 | 191 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 365 | Minh Đức | 24 | 374 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 366 | Minh Đức | 24 | 374 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 367 | Minh Đức | 24 | 532 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 368 | Minh Đức | 27 | 242 | CLN | TMD | 2.000,00 |  |
| 369 | Minh Đức | 35 | 174 | CLN | TMD | 300,00 |  |
| 370 | Ngãi Đăng | 1 | 110 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 371 | Ngãi Đăng | 1 | 161 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 372 | Ngãi Đăng | 7 | 3 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 373 | Ngãi Đăng | 15 | 104 | CLN | ONT | 70,00 |  |
| 374 | Ngãi Đăng | 15 | 237 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 375 | Phước Hiệp | 2 | 1994 | CLN | ONT | 270,00 |  |
| 376 | Phước Hiệp | 4 | 4 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 377 | Phước Hiệp | 6 | 569 | HNK | ONT | 300,00 |  |
| 378 | Phước Hiệp | 6 | 570 | HNK | ONT | 300,00 |  |
| 379 | Phước Hiệp | 6 | 572 | CLN | ONT | 50,00 |  |
| 380 | Phước Hiệp | 9 | 48 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 381 | Phước Hiệp | 9 | 61 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 382 | Phước Hiệp | 9 | 67 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 383 | Phước Hiệp | 9 | 68 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 384 | Phước Hiệp | 10 | 4 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 385 | Phước Hiệp | 10 | 25 | CLN | ONT | 650,00 |  |
| 386 | Phước Hiệp | 10 | 137 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 387 | Phước Hiệp | 10 | 154 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 388 | Phước Hiệp | 10 | 196 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 389 | Phước Hiệp | 10 | 212 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 390 | Phước Hiệp | 10 | 218 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 391 | Phước Hiệp | 10 | 270 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 392 | Phước Hiệp | 10 | 270 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 393 | Phước Hiệp | 10 | 271 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 394 | Phước Hiệp | 10 | 271 | CLN | ONT | 200,00 |  |
| 395 | Phước Hiệp | 10 | 297 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 396 | Phước Hiệp | 11 | 244 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 397 | Phước Hiệp | 11 | 285 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 398 | Phước Hiệp | 11 | 302 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 399 | Phước Hiệp | 11 | 460 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 400 | Phước Hiệp | 12 | 256 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 401 | Phước Hiệp | 12 | 276 | CLN | ONT | 400,00 |  |
| 402 | Phước Hiệp | 13 | 8 | CLN | ONT | 177,20 |  |
| 403 | Phước Hiệp | 13 | 80 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 404 | Phước Hiệp | 13 | 114 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 405 | Phước Hiệp | 13 | 141 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 406 | Phước Hiệp | 13 | 174 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 407 | Phước Hiệp | 13 | 209 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 408 | Phước Hiệp | 13 | 235 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 409 | Phước Hiệp | 13 | 249 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 410 | Phước Hiệp | 13 | 270 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 411 | Phước Hiệp | 13 | 320 | CLN | ONT | 98,00 |  |
| 412 | Phước Hiệp | 13 | 322 | CLN | ONT | 168,20 |  |
| 413 | Phước Hiệp | 13 | 323 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 414 | Phước Hiệp | 15 | 20 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 415 | Phước Hiệp | 15 | 36 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 416 | Phước Hiệp | 15 | 60 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 417 | Phước Hiệp | 15 | 96 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 418 | Phước Hiệp | 15 | 322 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 419 | Phước Hiệp | 16 | 67 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 420 | Phước Hiệp | 16 | 69 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 421 | Phước Hiệp | 16 | 88 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 422 | Phước Hiệp | 17 | 2 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 423 | Phước Hiệp | 20 | 115 | CLN | SKC | 200,00 |  |
| 424 | Phước Hiệp | 20 | 124 | CLN | ONT | 50,00 |  |
| 425 | Phước Hiệp | 21 | 16 | NTS | ONT | 150,00 |  |
| 426 | Phước Hiệp | 22 | 29 | HNK | ONT | 150,00 |  |
| 427 | Tân Hội | 1 | 105 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 428 | Tân Hội | 1 | 2316 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 429 | Tân Hội | 1 | 2317 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 430 | Tân Hội | 5 | 69 | CLN | ONT | 984,40 |  |
| 431 | Tân Hội | 10 | 97 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 432 | Tân Hội | 17 | 69 | CLN | ONT | 150,00 |  |
| 433 | Tân Hội | 25 | 182 | CLN | ONT | 500,00 |  |
| 434 | Tân Hội | 26 | 8 | CLN | TMD | 1.208,80 |  |
| 435 | Tân Trung | 2 | 625 | HNK | ONT | 300,00 |  |
| 436 | Tân Trung | 2 | 625 | HNK | ONT | 300,00 |  |
| 437 | Tân Trung | 2 | 625 | HNK | ONT | 300,00 |  |
| 438 | Tân Trung | 3 | 35 | HNK | ONT | 300,00 |  |
| 439 | Tân Trung | 3 | 40 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 440 | Tân Trung | 5 | 510 | CLN | ONT | 553,30 |  |
| 441 | Tân Trung | 5 | 512 | CLN | ONT | 430,00 |  |
| 442 | Tân Trung | 5 | 515 | CLN | SKC | 862,00 |  |
| 443 | Tân Trung | 12 | 150 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 444 | Tân Trung | 13 | 334 | CLN | ONT | 50,00 |  |
| 445 | Tân Trung | 17 | 431 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 446 | Tân Trung | 17 | 435 | HNK | SKC | 547,20 |  |
| 447 | Tân Trung | 17 | 511 | CLN | ONT | 100,00 |  |
| 448 | Tân Trung | 21 | 43 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 449 | Tân Trung | 21 | 98 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 450 | Thành Thới A | 2 | 849 |  | ONT | 200,00 |  |
| 451 | Thành Thới A | 5 | 7 |  | SKC | 1.422,00 |  |
| 452 | Thành Thới A | 5 | 7 | CLN | TMD | 1.422,00 |  |
| 453 | Thành Thới A | 5 | 11 |  | SKC | 428,00 |  |
| 454 | Thành Thới A | 5 | 11 | CLN | TMD | 428,00 |  |
| 455 | Thành Thới A | 8 | 440 |  | ONT | 50,00 |  |
| 456 | Thành Thới A | 9 | 6 |  | ONT | 100,00 |  |
| 457 | Thành Thới A | 10 | 344 |  | ONT | 70,00 |  |
| 458 | Thành Thới A | 26 | 117 | CLN | ONT | 859,8 |  |
| 459 | Thành Thới A | 26 | 318 |  | SKC | 60,60 |  |
| 460 | Thành Thới A | 26 | 318 | CLN | TMD | 60,30 |  |
| 461 | Thành Thới A | 26 | 324 |  | SKC | 136,00 |  |
| 462 | Thành Thới A | 26 | 324 | CLN | TMD | 136,00 |  |
| 463 | Thành Thới A | 26 | 325 |  | SKC |  |  |
| 464 | Thành Thới A | 26 | 325 | CLN | TMD | 3.901,70 |  |
| 465 | Thành Thới A | 37 | 202 |  | ONT | 100,00 |  |
| 466 | Thành Thới B | 2 | 1839 | HNK | ONT | 100,00 | BĐ 299 |
| 467 | Thành Thới B | 2 | 1898 | CLN | SKC | 1.000,00 | BĐ 299 |
| 468 | Thành Thới B | 2 | 2019 | CLN | SKC | 1.263,00 | BĐ 299 |
| 469 | Thành Thới B | 2 | 2069 | CLN | SKC | 2.361,00 | BĐ 299 |
| 470 | Thành Thới B | 2 | 2192 | CLN | SKC | 1.000,00 | BĐ 299 |
| 471 | Thành Thới B | 2 | 2262 | CLN | ONT | 100,00 | BĐ 299 |
| 472 | Thành Thới B | 2 | 2515 | CLN | ONT | 120,00 | BĐ 299 |
| 473 | Thành Thới B | 2 | 2724 | CLN | SKC | 1.219,00 | BĐ 299 |
| 474 | Thành Thới B | 2 | 2907 | CLN | ONT | 200,00 | BĐ 299 |
| 475 | Thành Thới B | 2 | 2920 | CLN | SKC | 78,00 | BĐ 299 |
| 476 | Thành Thới B | 2 | 2929 | CLN | SKC | 219,00 | BĐ 299 |
| 477 | Thành Thới B | 2 | 3098 | CLN | SKC | 880,00 | BĐ 299 |
| 478 | Thành Thới B | 2 | 3191 | CLN | SKC | 1.000,00 | BĐ 299 |
| 479 | Thành Thới B | 8 | 66 | CLN | SKC | 813,00 |  |
| 480 | Thành Thới B | 8 | 107 | CLN | SKC | 613,80 |  |
| 481 | Thành Thới B | 8 | 1p63 | CLN | SKC | 3.066,00 |  |
| 482 | Thành Thới B | 14 | 352 | CLN | SKC | 1.569,60 |  |
| 483 | Thành Thới B | 19 | 3 | CLN | SKC | 194,40 |  |
| 484 | Thành Thới B | 19 | 3 | CLN | SKC | 194,4 |  |
| 485 | Thành Thới B | 19 | 5 | CLN | SKC | 800,00 |  |
| 486 | Thành Thới B | 19 | 6 | CLN | SKC | 200,00 |  |
| 487 | Thành Thới B | 19 | 46 | CLN | SKC | 863,80 |  |
| 488 | Thành Thới B | 19 | 46 | CLN | SKC | 863,8 |  |
| 489 | Thành Thới B | 19 | 48 | CLN | ONT | 160,00 |  |
| 490 | Thành Thới B | 19 | 246 | CLN | SKC | 500,00 |  |
| 491 | Thành Thới B | 19 | 354 | CLN | SKC | 400,00 |  |
| 492 | Thành Thới B | 19 | 355 | CLN | SKC | 600,00 |  |
| 493 | Thành Thới B | 19 | 364 | CLN | SKC | 3.627,70 |  |
| 494 | Thành Thới B | 19 | 364 | CLN | SKC | 3637,7 |  |
| 495 | Thành Thới B | 21 | 52 | HNK | ONT | 150,00 |  |
| 496 | Thị trấn | 2 | 343 | CLN | ODT | 200,10 |  |
| 497 | Thị trấn | 2 | 428 | CLN | ODT | 150,00 |  |
| 498 | Thị trấn | 2 | 428 | CLN | ODT | 150,00 |  |
| 499 | Thị trấn | 2 | 430 | CLN | ODT | 150,00 |  |
| 500 | Thị trấn | 2 | 431 | CLN | ODT | 150,00 |  |
| 501 | Thị trấn | 4 | 117 | CLN | ODT | 450,00 |  |
| 502 | Thị trấn | 4 | 408,409 | CLN | ODT | 200,00 |  |
| 503 | Thị trấn | 4 | 481 | CLN | ODT | 150,00 |  |
| 504 | Thị trấn | 10 | 212 | CLN | ONT | 300,00 |  |
| 505 | Thị trấn | 11 | 56 | CLN | ODT | 219,80 |  |
| 506 | Thị trấn | 12 | 59 | CLN | ODT | 283,00 |  |
| 507 | Thị trấn | 15 | 12 | CLN | ODT | 600,00 |  |
| 508 | Thị trấn | 15 | 59 | CLN | ODT | 100,00 |  |
| 509 | Thị trấn | 15 | 102 | CLN | ODT | 200,00 |  |
| 510 | Thị trấn | 21 | 43 | CLN | ODT | 110,7 |  |
| 511 | Thị trấn | 29 | 136 | CLN | ODT | 600,00 |  |
| 512 | Thị trấn | 29 | 183 | CLN | ODT | 100,00 |  |
| 513 | Thị trấn | 29 | 383 | CLN | ODT | 100,00 |  |
| 514 | Thị trấn | 33 | 11 | CLN | ODT | 400,00 |  |
| 515 | Thị trấn | 37 | 76 | CLN | ODT |  |  |
| 516 | Thị trấn | 42 | 87 | CLN | ODT | 128,80 |  |
| 517 | Thị trấn | 44 | 5 | CLN | ODT | 100,00 |  |
| 518 | Thị trấn | 47 | 4 | HNK | ODT | 200,00 |  |

Phụ lục 05. Sơ đồ vị trí thửa đất của một số dự án năm 2020

1. Cụm Công nghiệp Thành Thới B. Diện tích: 20 ha. Địa điểm: xã Thành Thới B

2. Khu Tái định cư CCN Thành Thới B Diện tích: 2,6 ha. Địa điểm: xã Thành Thới B

3. Xây mới Trường THCS Tân Hội Diện tích: 0,6 ha. Địa điểm: xã Tân Hội

4. Trung tâm hành chính, chính trị huyện MCN. Diện tích: 2,9 ha. Địa điểm: Thị trấn Mỏ Cày

5. Công trình xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc tại khu di tích chùa Tuyên Linh. Diện tích: 0,17 ha. Địa điểm: xã Minh Đức

6. Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Mỏ Cày Diện tích: 0,6 ha. Địa điểm: Thị trấn Mỏ Cày

7. Trường Tiểu học 2 thị trấn. Diện tích: 0,85 ha. Địa điểm: Thị trấn Mỏ Cày

8. Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn Diện tích: 0,32 ha. Địa điểm: xã Cẩm Sơn

9. Trường Tiểu học Thành Thới A1 Diện tích: 0,42 ha. Địa điểm: xã Thành Thới A

10. Trường Mẫu giáo Tân Hội Diện tích: 0,4 ha. Địa điểm: xã Tân Hội

11. Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày (KP7) Diện tích: 14,93 ha. Địa điểm: Thị trấn Mỏ Cày

12. Đình Hội Yên. Diện tích: 0,16 ha. Địa điểm: Thị trấn Mỏ Cày

13. Trụ sở Chi cục Thống kê Diện tích: 0,1 ha. Địa điểm: Thị trấn Mỏ Cày

14. Xây mới trường Mẫu giáo Phước Hiệp Diện tích: 0,35 ha. Địa điểm: xã Phước Hiệp

15. Trường mẫu giáo ấp Thới Hòa Diện tích: 0,08 ha. Địa điểm: xã Thành Thới A

16. Trường Mẫu giáo Minh Đức. Diện tích: 0,37 ha. Địa điểm: xã Minh Đức

17. Nhà văn hóa ấp Hiệp Phước (giao đất) Diện tích: 0,01 ha. Địa điểm: xã Phước Hiệp

18. Giao đất cho UBND xã Diện tích: 0,14 ha. Địa điểm: xã Định Thủy

19. Công ty cấp nước Mỏ Cày thuê đất (Rạch Đồn) Diện tích: 0,62 ha. Địa điểm: xã Thành Thới B

20. Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp (giao đất) Diện tích: 0,32 ha. Địa điểm: xã Phước Hiệp

21. Trường Mẫu giáo ấp Tân Phong (giao đất) Diện tích: 0,03 ha. Địa điểm: xã Thành Thới A

22. Trụ sở ấp Định Hưng (giao đất) Diện tích: 0,04 ha. Địa điểm: xã Định Thủy

23. Cho thuê đất làm thương mại, dịch vụ Diện tích: 0,47 ha. Địa điểm: xã Tân Hội

24. Trường Mẫu giáo Đa Phước Hội Diện tích: 0,30 ha. Địa điểm: xã Đa Phước Hội

25. Trường Tiểu học Hương Mỹ 2 Diện tích: 0,54 ha. Địa điểm: xã Hương Mỹ

26. Đình Tân Hương Diện tích: 0,26 ha. Địa điểm: Xã Minh Đức

26. Cho thuê làm Thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh tại xã Thành Thới B

# Footnotes

Đường ĐX 01, 02, đường ĐA 01, trường THCS, Mầm non, trụ sở UBND, hội trường văn hóa và các phòng chức năng,…

Xác định chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện

# Text boxes

Mỏ Cày Nam, năm 2020